ENJOY LIFE  /  DIGITAL COMMERCE & AI

ENJOY
LIFE.

HỒ SƠ DỰ ÁN
TỔNG HỢP

Đặc tả nghiệp vụ, yêu cầu phần mềm, thiết kế UI/UX và kiến trúc triển khai MVP

TUYÊN BỐ PHẠM VI

Nền tảng thời trang online có giao diện Artistic Editorial, bán hàng qua website, thanh toán COD / cổng thanh toán tự động, giao hàng đến khách, quản lý kho và trợ lý AI dành cho khách hàng lẫn quản trị.

| Mã hồ sơ | EL-PROJECT-MASTER-001 |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.3 — bản hợp nhất |
| Ngày cập nhật | 21/10/2026 |
| Trạng thái | Tài liệu làm việc / chờ xác nhận các quyết định mở |
| Đối tượng sử dụng | Chủ cửa hàng · BA · Designer · Developer · QA · DevOps |

Tài liệu tổng hợp từ BRD/SRS v1.2 và Frontend UI/UX Blueprint v1.2. Các giá trị mặc định kỹ thuật hoặc nghiệp vụ chưa được chủ cửa hàng phê duyệt được đánh dấu “đề xuất/chờ chốt”.

EXECUTIVE BRIEF

BẢN TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Enjoy Life không chỉ là trang giới thiệu thương hiệu: website phải bán được hàng và cung cấp dữ liệu chính xác cho chủ cửa hàng. Toàn bộ nội dung bên dưới là một đặc tả thống nhất cho MVP đưa vào thử nghiệm kinh doanh thật.

| Hạng mục | Quyết định / yêu cầu thống nhất |
| --- | --- |
| Thương hiệu & mô hình | Enjoy Life; cửa hàng bán quần áo online, ship đến khách theo đơn website. |
| Luồng chính | Khám phá → chọn size/màu → giỏ → checkout → COD hoặc thanh toán online → xác nhận → đóng gói → giao → đổi trả nếu có. |
| Thanh toán | COD và chuyển khoản qua cổng tự động ngay trong MVP; webhook xác minh, chống trùng, đối soát. |
| Giao diện | Artistic Editorial Fashion: home landing page nghệ thuật; collection/product/account cùng nhận diện, checkout ưu tiên rõ ràng. |
| Frontend | Next.js App Router + TypeScript; Tailwind CSS; responsive và SEO. |
| Backend | Golang + Gin; Modular Monolith, một nguồn nghiệp vụ giao dịch. |
| Dữ liệu | PostgreSQL; SKU theo size × màu; reservation/tồn thực tế; giao dịch nhất quán. |
| Triển khai | Docker Compose chạy trên VPS/Cloud, reverse proxy HTTPS; logs, backup, giám sát. |
| Trí tuệ nhân tạo | Chatbot khách: tư vấn và tra cứu giá/tồn; Admin AI: chỉ đọc báo cáo/kho theo quyền. |

PHÂN BIỆT PHẠM VI ĐÃ CHỐT VÀ GIẢ ĐỊNH

| Đã chốt về mặt sản phẩm | Đề xuất kỹ thuật / phải duyệt khi triển khai |
| --- | --- |
| COD + thanh toán online tự động | Nhà cung cấp cổng: ưu tiên payOS/VietQR; phụ thuộc merchant và hợp đồng. |
| Next.js + Go + PostgreSQL + Docker | Gin, pgx/sqlc, Tailwind, Caddy/Nginx, object storage: giải pháp đề xuất. |
| Website có tinh thần nghệ thuật | Màu ivory/ink/earth, font, slogan và hình ảnh: concept mẫu, chưa duyệt. |
| Bán qua website và giao hàng | Một kho, phí ship cấu hình, chưa tích hợp hãng vận chuyển: giả định MVP. |

Nguyên tắc bất biến: không đồng nhất OrderStatus với PaymentStatus; AI không tự sửa dữ liệu; giá và tồn kho do backend xác thực; không tự đánh dấu Paid từ màn hình redirect của khách.

CÁCH ĐỌC HỒ SƠ

BẢN ĐỒ NỘI DUNG

Các chương 1–28 giữ đầy đủ phân tích cốt lõi đã thực hiện; các phụ lục 29–32 bổ sung công cụ bàn giao và vận hành.

| Phần | Nội dung | Chương |
| --- | --- | --- |
| A. Kinh doanh | Tổng quan, phạm vi, actor/RBAC, quy trình, 16 hạng mục, quy tắc nghiệp vụ | 1–6 |
| B. AI & Data | Customer AI, Admin AI, tool, mô hình dữ liệu, API | 7–9 |
| C. Công nghệ & chất lượng | Screens, NFR, kiến trúc Next.js/Go/PG/Docker, test | 10–13 |
| D. Delivery | Backlog, kế hoạch, KPI, quyết định mở, DoD, thanh toán | 14–19 |
| E. Thiết kế UX/UI | Art direction, sitemap, homepage, component, SEO, UI QA | 20–27 |
| F. Phụ lục | Nguồn tham khảo, ma trận quyết định, rủi ro, checklist, thuật ngữ | 28–32 |

GỢI Ý DUYỆT VÀ THỰC THI

Chủ cửa hàng / Product Owner: duyệt chính sách bán, hoàn trả, thanh toán, vận chuyển, bộ nhận diện và quy ước số liệu trước khi nghiệm thu.

BA / QA: dùng FR-*, BR-*, NFR-*, AT-* và UI acceptance làm chuẩn traceability và test case.

UI/UX: dùng chương 20–25 làm nguồn để thiết kế homepage trước, rồi mở rộng page template nhất quán.

Frontend / Backend: dùng chương 8–12 và 26 để chốt schema/OpenAPI, không đặt logic nghiệp vụ tại client.

DevOps: dùng chương 11–13 và phụ lục checklist trước khi mở thanh toán thật.

Các chỉ tiêu thời gian, hiệu năng, RPO/RTO và số lượng người dùng trong hồ sơ là mục tiêu/giả định để lập kế hoạch; phải kiểm tra lại bằng dữ liệu pilot và ngân sách hạ tầng.

# 1. Tóm tắt dự án

Tên thương hiệu: Enjoy Life. Tên nội bộ hệ thống: Enjoy Life — AI Fashion Business Management.

Bài toán: Enjoy Life kinh doanh quần áo online, nhận đơn trên website, nhận thanh toán COD hoặc qua cổng thanh toán tự động rồi giao hàng tới khách. Cửa hàng cần bán hàng qua website, theo dõi biến thể size–màu, quản lý số lượng thực tế/đã giữ chỗ, xử lý đơn hàng và đổi trả, tổng hợp doanh thu; đồng thời muốn dùng AI để tư vấn khách và hỗ trợ chủ shop tra cứu tình hình kinh doanh.

Giải pháp: Một nguồn dữ liệu kinh doanh thống nhất, phục vụ ba lớp giao diện:

- Customer Storefront: Trang chủ và các trang nội dung theo ngôn ngữ thiết kế editorial/artistic fashion; danh mục sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng COD hoặc QR thanh toán tự động, tài khoản, đơn hàng, chatbot.

- Admin Dashboard: CRUD sản phẩm/biến thể, nhập–xuất kho, xử lý đơn/đổi trả, theo dõi thanh toán và đối soát, báo cáo, phân quyền, cảnh báo.

- AI Layer: Customer AI trả lời theo sản phẩm/chính sách/giá/tồn kho; Admin AI truy vấn báo cáo qua các công cụ chỉ đọc đã được xác thực và giới hạn quyền.

Giá trị cần kiểm chứng trong pilot: Giảm thời gian tra cứu tồn kho; giảm lỗi bán vượt tồn; tăng tốc phản hồi câu hỏi thông dụng; rút ngắn thời gian làm báo cáo doanh thu, tồn kho.

# 2. Giả định, ranh giới và phạm vi

## 2.1. Các giả định để triển khai bản thảo

- Một doanh nghiệp/một tenant, một kho logic chính; website bán hàng là kênh bắt buộc. Có thể xử lý nhập/xuất hàng nội bộ nhưng chưa có POS tại quầy.

- Bán hàng trong Việt Nam, tiền tệ VND, ngôn ngữ giao diện tiếng Việt, múi giờ hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh; thời điểm lưu trong DB dùng UTC.

- Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể (size × màu), mỗi biến thể có một SKU duy nhất, giá và tồn kho riêng khi cần.

- Thanh toán MVP: COD và chuyển khoản ngân hàng tự động qua cổng tích hợp (đề xuất payOS/VietQR trước, nhà cung cấp chính thức sẽ chốt khi đăng ký merchant). Backend nhận webhook thanh toán, kiểm tra chữ ký và đối soát trạng thái. Không coi redirect từ trình duyệt là bằng chứng thanh toán.

- Giao hàng tới địa chỉ khách, trạng thái giao hàng/vận đơn được nhân viên cập nhật; chưa tích hợp API hãng vận chuyển ở MVP.

- Phí vận chuyển là trường cấu hình hoặc tính theo quy tắc đã công bố tại checkout; chưa có báo giá vận chuyển tự động theo địa chỉ.

- Ngôn ngữ thiết kế Artistic Editorial Fashion: landing page giàu hình ảnh; trang collection, product, cart, checkout và account đồng bộ, nhưng CTA mua hàng rõ và form checkout tối giản.

- Cần có tài khoản merchant hợp lệ, xác minh thông tin cửa hàng, cấu hình tài khoản thụ hưởng và đạt quy trình kiểm thử/duyệt production của nhà cung cấp thanh toán.

- Chính sách đổi trả do cửa hàng cung cấp. MVP hỗ trợ quy trình đổi trả cơ bản; chưa hỗ trợ đổi sang SKU khác tự động trong cùng giao dịch.

- Kiến trúc công nghệ đã chốt: Next.js App Router + TypeScript; Go + Gin; PostgreSQL; Docker Compose trên VPS/Cloud; server-side integration cho thanh toán và AI.

- Model AI gọi qua dịch vụ/API bên thứ ba, không huấn luyện mô hình nền mới.

- Trước ngày go-live, chủ cửa hàng xác nhận cấu hình chính sách, thuế/hóa đơn, điều khoản bán hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định áp dụng.

## 2.2. Trong phạm vi MVP (14 hạng mục ban đầu + 2 hạng mục mở rộng)

- Danh mục sản phẩm, size và màu sắc.

- Giỏ hàng, đặt hàng và cập nhật trạng thái.

- Quản lý tài khoản và lịch sử đơn hàng.

- CRUD sản phẩm và biến thể.

- Nhập kho, xuất kho và tồn khả dụng.

- Quản lý đơn hàng và đổi trả cơ bản.

- Dashboard doanh thu và bán chạy.

- Chatbot tư vấn sản phẩm và chính sách.

- AI truy vấn giá và tồn kho thực tế.

- AI Admin hỏi đáp doanh thu và tồn kho.

- Cảnh báo thiếu hàng theo quy tắc.

- Phân quyền admin/nhân viên.

- Kiểm thử, ghi log và backup.

- Triển khai và theo dõi hệ thống.

- Cổng thanh toán online tự động: tạo yêu cầu thanh toán, mã QR/link checkout, webhook xác thực, tra cứu/đối soát giao dịch và xử lý thất bại/hết hạn.

- Artistic storefront và UX đồng bộ: homepage dạng landing page thương hiệu, collection, chi tiết sản phẩm và các trang mua hàng đảm bảo thẩm mỹ, mobile-first và khả năng mua hàng.

## 2.3. Ngoài phạm vi MVP

POS tại quầy; nhiều chi nhánh/kho và luân chuyển liên kho; nền tảng đa doanh nghiệp (multi-tenant SaaS); tích hợp sàn TMĐT/mạng xã hội; cổng thanh toán thẻ/ví thứ hai khi chưa ký nhà cung cấp; tích hợp vận chuyển tự động; CRM nâng cao; loyalty/voucher phức tạp; nhận diện trang phục bằng ảnh; thử đồ ảo; gợi ý size từ ảnh; forecasting ML; AI tự nhập hàng, tự sửa giá hoặc tự thao tác đơn; hệ thống kế toán, thuế và hóa đơn điện tử chuyên dụng.

# 3. Các tác nhân và phân quyền

| Vai trò | Quyền chính | Giới hạn quan trọng |
| --- | --- | --- |
| Guest | Xem sản phẩm, lọc, chatbot, giỏ hàng | Không xem đơn/tài khoản của người khác |
| Customer | Đặt hàng, xem đơn của chính mình, yêu cầu đổi trả | Không xem giá vốn, tồn kho nội bộ, báo cáo |
| Staff – Sales | Xem/xử lý đơn, tiếp nhận đổi trả; kiểm tra trạng thái thanh toán chỉ đọc; đọc sản phẩm và tồn | Không được tự đánh dấu Paid, sửa số tiền giao dịch, hoàn tiền hoặc xem báo cáo tài chính nếu không được cấp |
| Staff – Inventory | Nhập/xuất/kiểm kê qua quy trình; xem SKU/tồn | Không tự ý chỉnh giá hoặc truy cập dữ liệu khách không cần thiết |
| Admin/Owner | Quản trị sản phẩm, tài khoản nhân viên, cấu hình, báo cáo, AI Admin | Các hành động nhạy cảm vẫn cần xác nhận và ghi audit |
| Customer AI | Đọc dữ liệu sản phẩm public, giá đang bán, tồn có thể bán, chính sách công khai | Không đọc tài khoản/đơn người khác; không sửa dữ liệu |
| Admin AI | Đọc dữ liệu tổng hợp mà tài khoản đăng nhập có quyền xem | Không có SQL tùy ý; không INSERT/UPDATE/DELETE hoặc gọi nghiệp vụ ghi |

RBAC: Mọi endpoint kiểm quyền ở backend, không dựa vào việc ẩn nút frontend. Các quyền nên được mô hình hóa thành permission, ví dụ products.write, inventory.adjust, orders.manage, payments.read, payments.reconcile, refunds.approve, reports.read, users.manage, ai.admin.use. Mặc định từ chối nếu thiếu quyền.

# 4. Quy trình nghiệp vụ trọng yếu

## 4.1. Mua hàng

Duyệt landing page/collection → chọn SKU → giỏ → checkout (COD hoặc online) → kiểm tra giá/tồn → tạo đơn + giữ hàng trong transaction → (online: xác nhận thanh toán từ webhook hợp lệ / COD: chờ thu hộ) → nhân viên xác nhận → đóng gói → giao hàng → giao thành công.

- Chỉ các SKU active, published, tồn khả dụng > 0 mới được đặt.

- Giá hiển thị tại giỏ có thể thay đổi; khi đặt hàng phải tính lại và thông báo nếu giá/tồn thay đổi.

- Giữ hàng khi đơn được tạo thành công. Với COD, đơn Pending Confirmation chưa xác nhận quá 24 giờ được xử lý hết hạn theo cấu hình. Với online, thời gian giữ chỗ gắn với phiên thanh toán, mặc định đề xuất 15 phút (phải chốt dựa trên giới hạn cổng và chính sách cửa hàng). Khi hết hạn, kiểm tra kết quả với cổng trước khi giải phóng; giao dịch trả kết quả muộn cần chuyển sang đối soát, không được tự bỏ qua khoản tiền khách đã trả.

- Chuyển từ Packing sang Shipping phải trừ hàng vật lý đúng một lần và đồng thời giải phóng phần đã giữ tương ứng.

- Đơn đã xuất kho không được hủy bằng thao tác giải phóng giữ chỗ thông thường; cần quy trình hoàn trả.

## 4.2. Vòng đời đơn hàng và thanh toán

Không gộp trạng thái đơn hàng với trạng thái thanh toán.

- OrderStatus: PendingConfirmation → Confirmed → Packing → Shipping → Delivered → Completed (có nhánh Cancelled, Expired theo điều kiện).

- PaymentMethod: COD hoặc ONLINE_GATEWAY.

- Online PaymentStatus: Unpaid → Pending → Paid hoặc Failed / Expired; hoàn tiền theo RefundPending → PartiallyRefunded/Refunded khi có giao dịch hoàn thực tế.

- COD PaymentStatus: PendingCollection → Collected hoặc CollectionFailed; Delivered không tự đồng nghĩa với đã thu đủ COD.

- Chỉ coi online Paid khi backend đã nhận và xác thực webhook/IPN đáng tin cậy, hoặc đã truy vấn xác nhận qua provider API rồi đối soát đúng mã đơn/số tiền/đơn vị tiền/tình trạng giao dịch.

- Thanh toán online thành công chuyển đơn tới trạng thái chờ xử lý/xác nhận của cửa hàng, không tự động xuất kho/giao hàng.

- Cho phép Cancelled từ Pending, Confirmed, Packing theo quyền và điều kiện chưa xuất kho.

- Mỗi lần chuyển trạng thái phải kiểm tra allowed_transition, ghi OrderStatusHistory và actor.

- Đổi trả là luồng ReturnRequest riêng liên kết đơn đã giao, tránh ghi đè lịch sử giao hàng. Trạng thái: Requested → Approved/Rejected → Received → Closed.

- Nếu hàng nhận về đạt kiểm tra và được quyết định nhập lại, mới cộng trở lại tồn khả dụng. Hàng lỗi chuyển trạng thái không khả dụng.

- Hoàn tiền phải có RefundRecord gắn với giao dịch gốc và được đối soát kết quả thực tế. MVP có thể hoàn thủ công qua ngân hàng (có xác nhận và chứng từ); nếu provider hỗ trợ API refund theo hợp đồng thì có thể bổ sung, không tự đánh dấu Refunded khi vừa bấm yêu cầu.

## 4.3. Công thức tồn kho

Đơn vị quản lý là (warehouse_id, variant_id):

- on_hand: số lượng vật lý hệ thống đang ghi nhận.

- reserved: số lượng đã dành cho đơn chưa xuất kho.

- unavailable: số lượng hỏng, chờ QC, không thể bán.

- available = on_hand - reserved - unavailable (không cho phép âm).

- incoming: đang trên đường nhập, không cộng vào available trước khi xác nhận nhận hàng.

Nhập hàng: tăng on_hand. Giữ đơn: tăng reserved. Hủy đơn chưa xuất kho: giảm reserved. Xuất kho giao hàng: giảm cả on_hand và reserved. Nhận trả đủ điều kiện bán: tăng on_hand; hàng lỗi: tăng on_hand và unavailable tương ứng, hoặc theo mô hình kho QC đã chốt.

Bắt buộc: Tất cả thay đổi tồn cần transaction, ràng buộc số lượng không âm, khóa/điều khiển đồng thời, idempotency key khi có thể bị retry, và ghi StockMovements bất biến theo kiểu append-only (sửa sai bằng nghiệp vụ điều chỉnh bù trừ).

# 5. Yêu cầu chức năng chi tiết (Functional Requirements)

Quy ước: Mọi yêu cầu dưới đây là Must have / P0 trừ khi ghi khác. Tiêu chí đi kèm là điều kiện kiểm thử ở cấp nghiệp vụ.

## 5.1. FR-CAT — Danh mục sản phẩm, size, màu

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-CAT-01 | Xem danh mục sản phẩm đã xuất bản theo trang | Không hiện sản phẩm draft/đã ẩn; có phân trang |
| FR-CAT-02 | Tìm kiếm theo tên/mã, lọc danh mục/size/màu/giá | Bộ lọc kết hợp trả đúng SKU/sản phẩm; không lộ SKU ẩn |
| FR-CAT-03 | Trang chi tiết sản phẩm có ảnh, mô tả, biến thể, giá | Đổi size/màu cập nhật giá, hình và trạng thái còn hàng tương ứng |
| FR-CAT-04 | Hiển thị hết hàng theo biến thể | available=0 thì khóa đặt; giá/tồn phải dựa trên API mới nhất |

## 5.2. FR-CART — Giỏ hàng, checkout và trạng thái

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-CART-01 | Thêm/cập nhật/xóa biến thể và số lượng trong giỏ | Không thêm số lượng âm/0 hoặc vượt tồn tại bước checkout |
| FR-CART-02 | Checkout với thông tin nhận, phí vận chuyển và COD/thanh toán online qua gateway | Validate bắt buộc; gửi đơn một lần không tạo trùng đơn |
| FR-CART-03 | Chụp snapshot giá, tên, size, màu vào dòng đơn | Thay giá sản phẩm sau khi đặt không đổi giá lịch sử |
| FR-CART-04 | Tạo đơn và giữ tồn nguyên tử | Hai khách đặt đồng thời SKU tồn 1 chỉ có tối đa một đơn giữ thành công |
| FR-CART-05 | Customer theo dõi trạng thái đơn | Chỉ chủ đơn được xem; lịch sử hiển thị đúng thay đổi đã ghi |
| FR-CART-06 | Giải phóng giữ chỗ khi đơn chưa xuất bị hủy/hết hạn | available tăng lại đúng một lần; không hoàn kho 2 lần |

## 5.3. FR-ACC — Tài khoản và lịch sử đơn hàng

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-ACC-01 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên/đổi mật khẩu | Mật khẩu hash mạnh, reset token một lần có thời hạn; không lộ thông tin nhạy cảm |
| FR-ACC-02 | Hồ sơ người dùng và địa chỉ giao nhận | Người dùng chỉ xem/sửa dữ liệu của chính mình |
| FR-ACC-03 | Danh sách/chi tiết đơn của tôi | Phân trang, lọc cơ bản theo trạng thái; kiểm thử truy cập chéo bị từ chối |

## 5.4. FR-PROD — CRUD sản phẩm và biến thể

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-PROD-01 | Admin tạo, sửa, ẩn/hiện, ngưng bán sản phẩm | Field bắt buộc, kiểm quyền, ghi audit |
| FR-PROD-02 | Quản lý danh mục, thuộc tính size, màu và biến thể | SKU là duy nhất; từ chối tổ hợp biến thể trùng trong cùng sản phẩm |
| FR-PROD-03 | Ảnh, mô tả, giá bán từng sản phẩm/biến thể | Validate định dạng/tệp; giá không âm; media truy cập an toàn |
| FR-PROD-04 | Lưu lịch sử thay đổi giá và ẩn sản phẩm đã phát sinh đơn | Không xóa cứng sản phẩm/biến thể có giao dịch lịch sử |

## 5.5. FR-INV — Nhập, xuất, tồn khả dụng

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-INV-01 | Xem tồn theo SKU: on_hand, reserved, unavailable, available | Số liệu đúng phương trình tồn, lọc theo mã/mặt hàng |
| FR-INV-02 | Nhập kho có mã phiếu, SKU, số lượng, người thực hiện và lý do/nguồn nhập | Chỉ cộng kho một lần khi xác nhận; tạo movement ledger |
| FR-INV-03 | Xuất kho từ đơn và xuất điều chỉnh có lý do | Không cho xuất vượt lượng khả dụng; ghi audit; không âm kho |
| FR-INV-04 | Điều chỉnh kiểm kê theo chênh lệch và lý do | Nhân viên có quyền, lưu trước/sau, không xóa giao dịch |
| FR-INV-05 | Khóa đồng thời và chống thao tác lặp | API retry không ghi phiếu/trừ kho hai lần |

## 5.6. FR-ORD — Quản lý đơn và đổi trả

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-ORD-01 | Admin/Staff được phân quyền tìm/lọc/xem đơn | Lọc ngày, trạng thái, mã đơn; không lộ ngoài phạm vi |
| FR-ORD-02 | Chuyển trạng thái theo state machine | Không nhảy bước sai; có actor và timestamp |
| FR-ORD-03 | Hủy đơn trước xuất kho theo quy tắc | Hoàn reserved, không tăng on_hand sai |
| FR-ORD-04 | Customer gửi yêu cầu đổi trả với đơn đã giao | Có lý do, sản phẩm, số lượng không vượt hàng mua đủ điều kiện |
| FR-ORD-05 | Staff duyệt/từ chối, xác nhận hàng hoàn, phân loại bán lại/hỏng | Nếu nhập lại: cập nhật tồn đúng; không nhập trùng khi retry |
| FR-ORD-06 | Ghi nhận số tiền hoàn và trạng thái hoàn tiền thủ công | Dashboard ghi giảm đúng khi hoàn tiền đã hoàn tất theo quy tắc Mục 6 |

## 5.7. FR-DASH — Dashboard bán hàng

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-DASH-01 | Tổng quan số đơn, doanh thu giao thành công, hàng bán, đơn hủy | Tính đúng khoảng ngày, trạng thái và timezone |
| FR-DASH-02 | Top sản phẩm/biến thể bán chạy theo số lượng và doanh thu | Trả về thứ hạng có dữ liệu/đơn hàng mẫu đối soát được |
| FR-DASH-03 | Lọc theo ngày/từ ngày–đến ngày | Cùng bộ lọc sinh số liệu nhất quán giữa chart/table/API |
| FR-DASH-04 | Phân biệt đơn được đặt, doanh thu giao thành công, số đã hoàn trả | Không gọi GMV là lợi nhuận; nêu rõ metric trên giao diện |

## 5.8. FR-AIC — Chatbot khách hàng

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-AIC-01 | Chatbot được hiển thị trên website, hỗ trợ tiếng Việt | Giao diện desktop/mobile, có thông báo AI đang hỗ trợ |
| FR-AIC-02 | Tư vấn dựa theo nhu cầu, phong cách, tầm giá, size/màu | Chỉ gợi ý sản phẩm đang xuất bản; kết quả có liên kết/ID sản phẩm thật |
| FR-AIC-03 | Trả lời chính sách từ nội dung FAQ do admin duyệt | Câu trả lời bám bản chính sách có hiệu lực; không rõ thì nói chưa xác minh |
| FR-AIC-04 | Fallback khi model/API lỗi hoặc không đủ dữ liệu | Có thông báo và đường dẫn liên hệ nhân viên; không bịa chính sách |

## 5.9. FR-AIREAL — AI đọc giá và tồn thực tế

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-AIREAL-01 | Model gọi tool search_products/get_product_detail | Chỉ các ID hợp lệ, field public, tối đa số kết quả giới hạn |
| FR-AIREAL-02 | Model gọi tool get_public_price_and_availability với variant_id | Dữ liệu lấy từ backend ở thời điểm yêu cầu, không từ cache hội thoại cũ |
| FR-AIREAL-03 | Nếu giá/tồn đổi giữa lúc chat và checkout, API checkout là nguồn xác nhận cuối | Không bán vượt tồn; AI giải thích sự thay đổi bằng thông báo phù hợp |
| FR-AIREAL-04 | Không suy đoán size/giá/tồn thiếu dữ liệu | Bài test với SKU không tồn tại phải từ chối cung cấp con số bịa |

## 5.10. FR-AIA — AI Admin hỏi đáp báo cáo

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-AIA-01 | Chỉ tài khoản có ai.admin.use và quyền báo cáo/tồn phù hợp mới sử dụng | Truy cập không quyền bị 403 ở backend/tool |
| FR-AIA-02 | Các tool cho phép: get_sales_summary, get_top_products, get_inventory_summary, get_low_stock_skus | Tool chỉ đọc; query có khoảng thời gian, bộ lọc, số dòng tối đa |
| FR-AIA-03 | AI hiển thị kỳ dữ liệu, số liệu và giải thích ngắn | Cùng kỳ, kết quả số khớp API báo cáo trực tiếp |
| FR-AIA-04 | Không SQL tự do và không thao tác ghi từ cuộc chat | Lời nhắc 'xóa kho/đổi giá' không tạo bất kỳ thay đổi DB nào |
| FR-AIA-05 | Lịch sử truy vấn AI nội bộ có khả năng audit | Ghi user, timestamp, loại tool, độ trễ và lỗi; loại bỏ thông tin bí mật |

## 5.11. FR-ALERT — Cảnh báo thiếu hàng theo quy tắc

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-ALERT-01 | Mỗi SKU có reorder_point hoặc ngưỡng mặc định | Khi available <= ngưỡng thì được liệt kê cảnh báo |
| FR-ALERT-02 | Admin xem trang danh sách cảnh báo và lọc SKU | Hiển thị tồn, ngưỡng, thời điểm phát hiện, trạng thái xử lý |
| FR-ALERT-03 | Chống gửi cảnh báo trùng cho cùng một sự kiện chưa khắc phục | Không tạo cảnh báo mới mỗi lần job chạy khi trạng thái không đổi |
| FR-ALERT-04 | Đánh dấu đã xem/đã xử lý; tự đánh giá lại sau nhập kho | Có audit và không xóa lịch sử cảnh báo |

## 5.12. FR-RBAC — Admin và nhân viên

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-RBAC-01 | Owner tạo, khóa, phân vai cho nhân viên | Không ai tự nâng cấp quyền bản thân; có audit |
| FR-RBAC-02 | Các endpoint và AI tool áp dụng RBAC ở backend | Kiểm thử vượt quyền trả 403, không rò rỉ dữ liệu |
| FR-RBAC-03 | Nhân viên kho và nhân viên bán hàng có phạm vi riêng | Kho không xem doanh thu nhạy cảm nếu không được cấp quyền |

## 5.13. FR-PAY — Cổng thanh toán online tự động

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-PAY-01 | Checkout cho chọn COD hoặc thanh toán QR qua cổng đã ký | Số tiền thanh toán tính lại tại backend; đúng tổng hàng + phí giao - giảm giá (nếu có) |
| FR-PAY-02 | Backend tạo PaymentAttempt và yêu cầu link/QR thanh toán riêng cho đơn | order_id, provider, provider_ref, amount, currency, expired_at được lưu, không sinh trùng giao dịch khi retry |
| FR-PAY-03 | Frontend hiển thị QR/link hoặc trang checkout của nhà cung cấp, kèm bộ đếm hết hạn và hướng dẫn | Người mua không phải gửi ảnh biên lai; sau thanh toán có màn hình thông báo trạng thái |
| FR-PAY-04 | Nhận webhook/IPN qua endpoint public được bảo vệ, xác minh chữ ký và đối soát reference, số tiền, tiền tệ | Webhook giả/thiếu chữ ký/sai amount bị từ chối; chỉ webhook hợp lệ hoặc kết quả provider API tin cậy mới chuyển Paid |
| FR-PAY-05 | Xử lý webhook trùng, đến muộn, sai thứ tự và race với tác vụ hết hạn giữ chỗ | Không cộng tiền hai lần, không xuất kho hai lần; phát sinh đối soát khi khách đã trả nhưng đơn hết hạn |
| FR-PAY-06 | Khách kiểm tra trạng thái thanh toán không cần dựa vào redirect URL | Đóng trình duyệt sau khi trả tiền vẫn được ghi Paid khi webhook hợp lệ tới; UI tự lấy lại trạng thái từ backend |
| FR-PAY-07 | Thanh toán lỗi, khách hủy, quá hạn: cho thử lại theo chính sách | Không tạo đơn mới ngoài ý muốn; phiên thanh toán cũ bị vô hiệu/đánh dấu và reservation xử lý an toàn |
| FR-PAY-08 | Admin xem danh sách giao dịch, kết quả đối soát và cảnh báo chênh lệch | Có bộ lọc trạng thái/ngày/provider, id giao dịch, số tiền, lý do lỗi và audit; chỉ vai trò có quyền mới xem |
| FR-PAY-09 | Theo dõi hoàn tiền gắn giao dịch nguồn, cho quy trình hoàn thủ công có chứng từ | Không hoàn quá số tiền thực thu hoặc hoàn trùng; khi ghi nhận Refunded phải có bằng chứng/đối soát |
| FR-PAY-10 | Cấu hình sandbox/production và secrets theo môi trường | Không để key ở frontend, log hay repository; bật live sau thử giao dịch thực và webhook end-to-end |

## 5.14. FR-UI — Artistic Editorial Storefront

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-UI-01 | Home dạng landing page thời trang nghệ thuật: hero lớn, brand story, collection, bestseller, lookbook, AI stylist | Có CTA điều hướng mua hàng rõ, ảnh editorial không che thông tin hoặc nút mua |
| FR-UI-02 | Collection/product pages dùng cùng design system: typography, grid, khoảng trắng, hiệu ứng vừa phải | Không biến toàn bộ giao diện thành mẫu shop có sẵn; các trang nhất quán về thương hiệu |
| FR-UI-03 | Cart, checkout, payment result giữ thẩm mỹ nhưng ưu tiên giao dịch rõ ràng | Giá cuối, phí giao, phương thức thanh toán, lỗi và trạng thái đều dễ đọc |
| FR-UI-04 | Responsive/mobile-first và khả năng truy cập | Không tràn ngang ở viewport nhỏ; CTA và form thao tác được bằng bàn phím |
| FR-UI-05 | Ảnh lookbook và sản phẩm được tối ưu; motion có hỗ trợ reduced-motion | Ảnh định dạng hiện đại, lazy loading ảnh ngoài vùng nhìn; không dùng animation gây cản checkout |
| FR-UI-06 | Hiển thị chatbot không che CTA/cart/checkout và thông báo hệ thống | Người dùng có thể đóng/minimize, UI không che keyboard khi nhập trên mobile |

## 5.15. FR-OPS — Kiểm thử, logs, backup, triển khai

| ID | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| FR-OPS-01 | Unit, integration, API contract, E2E cho luồng quan trọng | Pipeline chạy và có báo cáo; test chặn merge nếu thất bại |
| FR-OPS-02 | Application logs, security logs và audit logs có request/correlation ID | Có thể truy vết một lỗi đơn hàng; không ghi mật khẩu, token, API key |
| FR-OPS-03 | Backup DB tự động, mã hóa bản sao, thử phục hồi | Có lịch chạy, lưu ngoài nơi chạy DB và ít nhất một biên bản restore thành công |
| FR-OPS-04 | Dockerized deploy và cấu hình tách dev/staging/production | Có healthcheck, rollback, biến môi trường/secret tách biệt |
| FR-OPS-05 | Monitor uptime, API error rate, latency, job, AI cost & tool errors | Cấu hình cảnh báo vận hành và có dashboard tối thiểu |

# 6. Business Rules và quy ước số liệu

| ID | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-01 | SKU là định danh biến thể độc nhất, không được trùng ngay cả khi màu/size giống tên hiển thị |
| BR-02 | Không xóa cứng dữ liệu có phát sinh đơn, tồn, hoàn; dùng archived/active |
| BR-03 | available = on_hand - reserved - unavailable và tất cả số tồn không âm |
| BR-04 | Khi tạo đơn thành công phải reserve nguyên tử; checkout nhận giá snapshot và kiểm tra lại tồn |
| BR-05 | Hủy trước xuất chỉ giải phóng reserved; trả hàng sau xuất mới có thể tăng on_hand |
| BR-06 | Mọi nhập, xuất, điều chỉnh phải có chứng từ/nguồn, người thao tác, timestamp, lý do |
| BR-07 | Dashboard giá trị đơn đặt = tổng tiền hàng sau chiết khấu của các đơn được tạo trong kỳ, có thể tách chỉ số hủy; không xem là tiền thực thu |
| BR-08 | Dashboard doanh thu giao thành công (quy ước vận hành MVP) = tiền hàng sau giảm giá của dòng đơn được đánh dấu Delivered trong kỳ, trừ phần tiền hàng đã hoàn trả/hoàn tiền hoàn tất trong kỳ; không bao gồm phí giao hàng. Đây không thay thế số liệu kế toán/thuế |
| BR-09 | Bán chạy tính theo số lượng các dòng hàng đã giao thành công trừ số lượng trả đã xử lý; có thể xem theo số lượng hoặc giá trị |
| BR-10 | Hoàn tiền chỉ ghi giảm metric hoàn trả khi staff xác nhận trạng thái Refunded, không ngay khi khách nhấn yêu cầu |
| BR-11 | Tất cả báo cáo đều hiện khoảng thời gian, múi giờ và định nghĩa chỉ số; không làm tròn phép cộng gốc |
| BR-12 | Chỉnh giá hiện tại không làm thay đổi dòng đơn đã tạo |
| BR-13 | AI là thành phần diễn giải/hướng dẫn; backend là nguồn sự thật cho giá, tồn và KPI |
| BR-14 | AI Admin và Customer AI sử dụng hệ thống quyền và tool khác nhau, mặc định không có quyền ghi |
| BR-15 | Đặt online có OrderStatus riêng và PaymentStatus riêng; hai trạng thái không được cập nhật suy diễn lẫn nhau |
| BR-16 | Chỉ backend tin cậy được ghi nhận thanh toán; redirect/ảnh biên lai/đoạn chat không chứng minh Paid |
| BR-17 | Giao dịch phải đối chiếu mã đơn, provider reference, amount, currency và kết quả hợp lệ trước khi chuyển Paid |
| BR-18 | Webhook/IPN và API callback là idempotent, có khả năng xử lý sự kiện trùng, đến muộn hoặc khác thứ tự |
| BR-19 | Không tự động đóng/giải phóng reservation cho đơn online hết hạn khi chưa kiểm tra kết quả thanh toán; giao dịch bất thường đưa hàng đợi reconciliation |
| BR-20 | Khách hàng không được tự ý chọn giá trị thanh toán; số tiền luôn được tính và ký ở server |
| BR-21 | COD chỉ ghi tiền thực thu khi có xác nhận thu hộ/đối soát; không gắn Paid lúc tạo đơn |
| BR-22 | Hoàn tiền có chứng từ, không vượt tiền thực thu; đánh dấu hoàn thành sau khi kết quả hoàn đã được xác nhận |

# 7. Yêu cầu AI và thiết kế tích hợp

## 7.1. Cấu trúc xử lý

Next.js Chat UI → Go Backend /ai/chat → Intent/Tool orchestration → LLM API → Tool Registry (whitelist) → Business Services (RBAC) → SQL → LLM tổng hợp câu trả lời.

- Giá và tồn: Không dùng embedding/vector search thay database giao dịch. Truy xuất bằng tool và variant_id/SKU.

- Tư vấn sản phẩm: AI diễn giải nhu cầu, gọi công cụ lọc catalog. Không đưa sản phẩm không tồn tại vào thẻ trả về.

- Chính sách: Lưu FAQ/nội dung có version, ngày hiệu lực, người phê duyệt. Nếu cần RAG khi tài liệu nhiều mới bổ sung vector database.

- AI Admin: Chỉ các tool có cấu trúc, dùng aggregation SQL viết sẵn, kiểm quyền, giới hạn khoảng thời gian/số dòng; model không chạy SQL thô.

- An toàn: Ẩn các trường nội bộ khỏi Customer AI; chống prompt injection; lọc dữ liệu cá nhân; giới hạn request/token/budget; timeout/retry có kiểm soát; kiểm chứng cấu trúc tool response.

## 7.2. Danh sách tool tối thiểu

| Tool | Phục vụ | Input | Output và giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| search_products | Customer AI | query, filters, limit | ID, tên, ảnh, giá công khai; chỉ published, limit ≤ 10 |
| get_product_detail | Customer AI | product_id | Mô tả và biến thể public |
| get_public_price_and_availability | Customer AI | variant_id | Giá VND và trạng thái/số lượng cho phép công bố |
| get_policy | Customer AI | topic | Nội dung FAQ đã duyệt, version và thời điểm hiệu lực |
| get_sales_summary | Admin AI | from, to | Số đơn, giá trị đơn, doanh thu giao thành công, hàng hoàn |
| get_top_products | Admin AI | from, to, sort, limit | Top SKU/sản phẩm, số lượng và giá trị |
| get_inventory_summary | Admin AI | filters | Tồn SKU, số đang giữ, tổng quan giá trị theo phạm vi quyền |
| get_low_stock_skus | Admin AI | threshold/filter, limit | SKU thiếu hàng, ngưỡng, tồn hiện tại, status |

## 7.3. Nguyên tắc phản hồi AI

- Mọi con số về giá, tồn kho, doanh thu phải xuất phát từ tool result của lần hỏi hoặc dữ liệu đã được đánh dấu độ mới thích hợp.

- Khi chưa đủ thông tin size/màu, AI hỏi thêm; khi sản phẩm không có, AI báo không tìm thấy và có thể đề xuất thay thế có thật.

- AI Admin luôn ghi chú kỳ báo cáo và quy ước số liệu; không suy diễn lợi nhuận nếu không có dữ liệu giá vốn/chi phí.

- Nội dung do khách hoặc từ tài liệu chính sách không được diễn giải thành mệnh lệnh hệ thống/ghi dữ liệu.

- Mọi lời yêu cầu đổi giá, xóa kho, xuất thông tin khách khác đều bị từ chối về mặt chức năng ở tool/backend, không chỉ bằng prompt.

- Khi AI lỗi, website và admin vẫn hoạt động bình thường; chatbot báo không thể xác minh và đưa lựa chọn liên hệ nhân viên.

## 7.4. Bộ đánh giá AI trước pilot

- Tập dữ liệu tối thiểu: ≥ 100 câu hỏi chuẩn, gồm tồn kho, giá, lọc sản phẩm, FAQ, hỏi đáp KPI, từ chối vượt quyền, prompt injection và không có dữ liệu.

- Chỉ tiêu đề xuất: ≥ 95% câu hỏi thông thường được chấm đúng theo nguồn dữ liệu tại thời điểm test; 100% test phân quyền trọng yếu bị chặn; 0 trường hợp sản phẩm không tồn tại xuất hiện dưới dạng sản phẩm có thể mua trong bộ test.

- Theo dõi hallucination rate, tool error rate, tỷ lệ fallback và chi phí trung bình/100 phiên chat.

# 8. Mô hình dữ liệu sơ bộ

| Nhóm | Entity / bảng | Trường thiết yếu hoặc quan hệ |
| --- | --- | --- |
| Identity | Users, Roles, Permissions, UserRoles | status, password_hash, role mapping |
| Customer | CustomerProfiles, Addresses | user_id, contact, delivery_address |
| Catalog | Categories, Products, ProductVariants, ProductImages | product_id, SKU unique, size, color, price, active/published |
| Cart | Carts, CartItems | customer/session id, variant_id, quantity |
| Orders | Orders, OrderItems, OrderStatusHistory | order_no unique, customer_id, status, delivery_snapshot, unit_price_snapshot, discount |
| Inventory | Warehouses, InventoryBalances | warehouse_id + variant_id unique, on_hand, reserved, unavailable |
| Inventory Ledger | StockMovements, StockReceipts, StockAdjustments | movement_type, delta, reference, actor, idempotency_key |
| Returns | ReturnRequests, ReturnItems, RefundRecords | order_id, return_status, condition, refund_status/amount, source_payment_id |
| Payments | Payments, PaymentAttempts, PaymentEvents, PaymentReconciliations | order_id, method, provider, provider_ref, amount_vnd, currency, status, signature_verified, event_id, settled_at |
| Policy | Policies, FAQEntries | topic, version, active_from, approved_by |
| AI | ChatSessions, ChatMessages, AIToolCalls | user role, request id, result metadata, token usage (redacted) |
| Alerts | InventoryAlerts | variant_id, threshold, state, triggered_at, resolved_at |
| Operations | AuditLogs, JobRuns, SystemSettings | actor, action, entity_id, before/after safe diffs, job status |

Ràng buộc DB quan trọng: unique sku; unique (warehouse_id, variant_id); các trường số lượng >=0; foreign key đầy đủ; money dùng DECIMAL/numeric hoặc integer VND (không dùng floating-point); unique (provider, provider_event_id) và unique idempotency keys để chống ghi trùng; đơn hàng và tồn kho dùng transaction; lưu snapshot dòng đơn; index cho SKU, product status, order customer/date/status, ledger variant/date.

# 9. Đề xuất API contract cấp cao

| HTTP | Endpoint minh họa | Actor |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/products?search=&size=&color=&page= | Public |
| GET | /api/v1/products/{id} | Public |
| POST/PATCH/DELETE | /api/v1/cart/items | Guest/Customer |
| POST | /api/v1/orders | Customer |
| POST | /api/v1/orders/{id}/payments | Customer chủ đơn |
| GET | /api/v1/orders/{id}/payments/latest | Customer chủ đơn |
| POST | /api/v1/payments/webhooks/{provider} | Payment Provider (signature/IPN) |
| GET | /api/v1/admin/payments và /reconciliations | payments.read/payments.reconcile |
| GET | /api/v1/me/orders và /{id} | Customer |
| POST | /api/v1/auth/login, /register, /password-reset | Guest |
| POST/PUT/PATCH | /api/v1/admin/products và /{id} | Admin |
| GET | /api/v1/admin/inventory | Inventory Staff/Admin |
| POST | /api/v1/admin/stock-receipts | Inventory Staff/Admin |
| POST | /api/v1/admin/stock-adjustments | Inventory Staff/Admin |
| PATCH | /api/v1/admin/orders/{id}/status | Sales Staff/Admin |
| POST | /api/v1/orders/{id}/returns | Customer |
| PATCH | /api/v1/admin/returns/{id} | Sales Staff/Admin |
| GET | /api/v1/admin/reports/sales và /top-products | Admin/reports.read |
| GET | /api/v1/admin/inventory-alerts | Inventory Staff/Admin |
| POST | /api/v1/ai/customer/chat | Guest/Customer |
| POST | /api/v1/ai/admin/chat | Admin được cấp quyền |
| GET | /healthz, /readyz | Infrastructure |

Tất cả POST ghi giao dịch quan trọng hỗ trợ idempotency hoặc khóa nghiệp vụ, kiểm valid input, thống nhất mã lỗi và trả request_id khi lỗi.

# 10. Kiến trúc thông tin và phạm vi màn hình

Storefront: Trang chủ thương hiệu / Collection / Danh mục và tìm kiếm / Trang sản phẩm / Giỏ / Checkout / Chờ thanh toán QR / Kết quả thanh toán / Đăng nhập–đăng ký / Hồ sơ / Đơn hàng / Chi tiết đơn & yêu cầu đổi trả / About / Chính sách / Chatbot.

Admin: Dashboard / Sản phẩm / Tạo–sửa sản phẩm / Biến thể / Kho và lịch sử nhập–xuất / Đơn hàng và chi tiết đơn / Thanh toán–đối soát / Đổi trả / Cảnh báo thiếu hàng / AI Admin / Quản trị nhân viên–quyền / Nội dung trang chủ (banner, lookbook, collection) / Chính sách / Audit.

Điều hướng đề xuất: / → /collections → /collections/[slug] → /products/[slug] → /cart → /checkout → /payment/[orderId] → /account/orders; /admin chứa các nhóm dashboard, products, inventory, orders, payments, returns, ai, settings.

Ưu tiên trong giai đoạn thiết kế: Chốt brand identity và high-fidelity homepage trước; sau đó mở rộng design system sang collection/product/checkout; dashboard admin dùng ngôn ngữ thiết kế nhất quán nhưng tối ưu cho nghiệp vụ, không áp dụng animation editorial gây chậm thao tác.

Thông điệp UX bắt buộc: CTA mua hàng rõ; giá và tồn lấy từ dữ liệu; chọn biến thể không mơ hồ; checkout ngắn, hiển thị trạng thái thanh toán rõ; chatbot không che nút mua; responsive mobile-first; toàn bộ màn hình có loading, empty, error, success và permission-denied theo ngữ cảnh. Chi tiết quy chuẩn, màn hình, acceptance IDs tại Mục 20–24.

# 11. Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Các con số sau là mục tiêu thiết kế và nghiệm thu đề xuất, phải kiểm thử với dữ liệu/traffic pilot và điều chỉnh theo ngân sách.

| ID | Nhóm | Mục tiêu chấp nhận đề xuất |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Sẵn sàng | Uptime mục tiêu ≥ 99,5%/tháng sau pilot, loại trừ bảo trì đã thông báo |
| NFR-02 | Hiệu năng | p95 API đọc catalog và dữ liệu quản trị thông thường ≤ 2 giây ở tải chuẩn đã chốt |
| NFR-03 | Chatbot | p95 có phản hồi mở đầu/stream trong ≤ 5 giây khi provider hoạt động; có timeout/fallback hợp lý |
| NFR-04 | Tải | Baseline load test 100 người dùng đồng thời, cần đo thực tế theo cấu hình máy |
| NFR-05 | Đúng đắn | 0 test case tồn âm, bán vượt tồn hoặc trừ/hoàn kho lặp trong test đồng thời & retry |
| NFR-06 | Bảo mật | HTTPS; mật khẩu hash mạnh; secrets không commit; RBAC server-side; rate limit; upload validation |
| NFR-07 | Privacy | Thu thập tối thiểu; không ghi token/mật khẩu trong log; có chính sách lưu/xóa dữ liệu chat và PII |
| NFR-08 | Audit | Lưu ai/lúc nào/thay đổi gì cho giá, kho, đơn, quyền; log an toàn chống chỉnh sửa trái phép |
| NFR-09 | Backup | Backup DB hằng ngày; mục tiêu RPO ≤ 24h và RTO ≤ 4h; bắt buộc thử restore trước go-live |
| NFR-10 | Accessibility & UX | Responsive ở desktop/mobile; nhãn form, bàn phím, tương phản và thông báo lỗi rõ |
| NFR-11 | Observability | Có log cấu trúc, healthcheck, metrics cho API, DB, jobs, AI tool và chi phí API |
| NFR-12 | Maintainability | CI/CD, migration versioned, environment tách biệt, code review và kiểm thử tự động |
| NFR-13 | Payment Security | Merchant secret server-side; xác minh chữ ký webhook; idempotency; HTTPS; log ẩn dữ liệu nhạy cảm; phân tách sandbox/prod |
| NFR-14 | Payment Reliability | Có reconciliation job, cảnh báo webhook thất bại, trạng thái Pending quá hạn, giao dịch thanh toán thành công nhưng đơn bị hủy |
| NFR-15 | Editorial Web Performance | Đặt mục tiêu Core Web Vitals có đo đạc; tối ưu ảnh và font; checkout chạy ổn trên mạng di động; hỗ trợ reduced motion |
| NFR-16 | SEO | Public product/category pages có SSR hoặc prerender phù hợp, title/description canonical OG sitemap robots JSON-LD khi hợp lệ |
| NFR-17 | Container Security | Không public PostgreSQL; chạy image non-root khi phù hợp; secrets server-side; healthcheck, resource limit, backup offsite |
| NFR-18 | CI Quality | Typecheck, lint, unit, integration, e2e critical paths, accessibility scan, API schema compatibility, container image scan |
| NFR-19 | Cache correctness | Cart/order/payment/inventory/admin dùng no-store hoặc cơ chế fresh data thích hợp; invalidation catalog có kiểm thử |
| NFR-20 | Media | Image optimization và metadata, có fallback khi thiếu ảnh; signed upload/access policy phù hợp |

Tiêu chuẩn tham chiếu: OWASP ASVS cho ứng dụng web; OWASP GenAI/LLM Top 10 cho prompt injection, information disclosure, excessive agency và unbounded consumption. Áp dụng theo phạm vi hệ thống chứ không tuyên bố đã được chứng nhận.

# 12. Kiến trúc chính thức và quyết định Tech Stack

## 12.1. Công nghệ đã chọn và lý do

| Lớp | Stack | Vai trò và nguyên tắc |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js App Router + TypeScript | SSR/RSC/SEO cho trang public; interactive client components chỉ nơi cần |
| UI | Tailwind CSS, CSS variables/design tokens | Thiết kế bespoke Artistic Editorial, không dùng theme e-commerce nguyên xi |
| Animation | Motion for React, CSS transitions | Chuyển động tinh tế, hỗ trợ prefers-reduced-motion; tắt hiệu ứng nặng ở checkout |
| Backend | Go + Gin | REST API; transaction và business services chịu trách nhiệm logic nghiệp vụ |
| SQL | PostgreSQL + pgx/v5 + sqlc | Source of truth cho order/payment/inventory; SQL type-safe; migrations có version |
| Tài nguyên | S3-compatible object storage | Hình sản phẩm/campaign; không lưu binary ảnh trong PostgreSQL |
| AI | LLM provider API + tool adapters | Customer/Admin AI đọc dữ liệu qua tool đã cấp quyền; chưa fine-tune |
| Payment | COD + provider adapter (ưu tiên payOS QR) | PaymentAttempts, webhook đã xác minh, reconcile jobs |
| Runtime | Docker Engine + Docker Compose v2 | Local/staging/production single-node; không phải VPS/server |
| Server | VPS Linux hoặc managed cloud | Nơi thực sự chạy Docker, cần backup/HTTPS/firewall và quan sát |
| Gateway | Caddy hoặc Nginx reverse proxy | Public HTTPS, routing, headers, giới hạn request, TLS |
| Cache/Jobs | Ban đầu Go worker + PostgreSQL jobs; Redis tùy nhu cầu | Không thêm Redis từ ngày đầu nếu chưa có nhu cầu rate-limit/cache phân tán |

Phiên bản là baseline tại 21/10/2026, dùng bản vá mới nhất của từng nhánh và pin exact versions khi khóa dependencies trước sprint 1. Kiểm tra thông báo bảo mật Next.js/Go/PostgreSQL định kỳ. Không tự cập nhật major trên production.

## 12.2. Sơ đồ container và luồng request

flowchart TD
  U[Khách hàng / Nhân viên] --> P[HTTPS Reverse Proxy]
  P --> N[Next.js Web + BFF]
  N --> G[Go Gin API]
  P --> W[Go Payment Webhook Endpoint]
  W --> G
  G --> DB[(PostgreSQL)]
  G --> S[(Object Storage)]
  G --> L[LLM Provider API]
  G --> PM[Payment Gateway]
  J[Go Background Worker] --> DB
  J --> PM
  ADMIN[Admin UI trên Next.js] --> N

- Next.js chịu trách nhiệm hiển thị, routing, metadata SEO, UI và lớp BFF mỏng (proxy credentials/cookies, orchestration phục vụ giao diện). Không sao chép nghiệp vụ thanh toán, tồn kho sang server actions.

- Go API là nơi duy nhất thực hiện kiểm tra giá, giữ hàng, cập nhật tồn, chuyển trạng thái, xác minh thanh toán, quyền nghiệp vụ, tool AI; Go kiểm tra lại mọi request từ frontend.

- PostgreSQL không mở port public. Các migration được chạy có kiểm soát. Đơn hàng và reservation phải transactionally consistent; webhook idempotent.

- Payment webhook được đưa tới Go qua reverse proxy hoặc endpoint riêng của Go; không qua logic client-side. Xác minh signature + amount + currency + reference trước khi ghi Paid.

- Data freshness: trang marketing có thể cache; chi tiết giá/tồn cần revalidate; giỏ, checkout, payment, account, admin, các AI tool kết nối dữ liệu giao dịch không được phục vụ từ shared cache cũ.

## 12.3. Mô hình repository đề xuất

enjoy-life/
  apps/
    web/                       # Next.js App Router (storefront + admin)
      src/app/(store)/          # Layout editorial public
      src/app/(auth)/           # Login, register, reset
      src/app/(account)/        # Account and orders
      src/app/admin/            # RBAC admin dashboard
      src/app/api/              # BFF/proxy only when justified
      src/components/{ui,store,admin,ai}/
      src/features/{catalog,cart,checkout,payment,account}/
      src/lib/{api,auth,seo,validation}/
      src/styles/
    api/                       # Go + Gin (modular monolith)
      cmd/{api,worker}/
      internal/{auth,catalog,inventory,orders,payments,returns,reports,ai}/
      internal/platform/{db,config,logging,security}/
      migrations/
      sql/queries/             # sqlc queries
  packages/
    api-contract/              # OpenAPI contract, generated TS clients
    design-tokens/             # tokens/shared artifacts (optional)
  infra/
    docker/{web,api}/
    caddy/                     # or nginx
    monitoring/
  docs/{adr,ux,api,runbooks}/
  compose.yaml
  compose.production.yaml
  .env.example

Quan trọng: Không chia nhiều microservices trong MVP. Một repo giúp quản lý contract xuyên Next.js/Go; source-of-truth API contract là OpenAPI, frontend dùng TS client generated từ bản spec đó.

## 12.4. Giao tiếp, xác thực, upload và secrets

- Frontend ưu tiên request qua server-side BFF khi cần giữ cookie/secret; trên browser chỉ gọi API public được phép hoặc BFF same-origin. Cookie session HttpOnly, Secure, SameSite thích hợp; có CSRF protection cho cookie-auth mutations, session rotation và rate-limit login.

- OpenAPI + error envelope { code, message, details, request_id }; UTC ISO8601 trong API, VND số nguyên; phân trang cursor hoặc offset với giới hạn; version /api/v1.

- Ảnh upload theo signed URL hoặc qua Go upload handler được kiểm MIME, dung lượng, kích thước, định dạng, quét/biến đổi hợp lý; DB lưu metadata/url, không tin file extension.

- Bí mật AI/gateway/DB ở server environment/Compose secrets/secret manager, không có key trong NEXT_PUBLIC_*; staging và production tách khóa hoàn toàn.

- CORS chặt nếu có cross-origin; nếu BFF same-origin có thể đơn giản hóa. Không tin Next.js route protection để thay thế backend RBAC.

## 12.5. Quy trình Docker và môi trường

proxy, web, api, worker, postgres là các dịch vụ cơ bản; redis/minio nội bộ có thể bổ sung nếu có use case rõ. Ở production, object storage nên là nơi bền vững độc lập với lifecycle container. Không public DB, không mount source code ở production.

| Môi trường | Mục tiêu | Dữ liệu / quyền |
| --- | --- | --- |
| Local | Hot reload frontend/backend, seed fake data, mock payment/AI | compose.yaml, test keys, PostgreSQL volume riêng |
| CI | Lint/unit/integration/build/e2e | DB tạm, không dùng dữ liệu thật |
| Staging | UAT end-to-end qua sandbox payment | Secrets/snapshot ẩn danh, URL riêng |
| Production | Khách hàng thật, live payment | HTTPS, backup offsite, monitoring, secrets thật, rollback |

Bắt buộc healthcheck, restart, resource limits, named volumes cho DB, compose production override, image pin/version, DB migrations có kế hoạch rollback, backup–restore drill. Chạy migrations riêng trước/đúng kế hoạch deploy; readiness của API kiểm DB thực. docker compose up chỉ là thao tác chạy, không tự động bảo đảm backup, HA hoặc an toàn.

## 12.6. Quyết định giữ tối giản cho MVP

- Không cần Kubernetes, Kafka, Elasticsearch hoặc microservices.

- PostgreSQL pg_trgm/full-text có thể phục vụ tìm kiếm catalog cơ bản; chỉ dùng search engine ngoài khi quy mô và chất lượng tìm kiếm đòi hỏi.

- Redis chỉ thêm khi số instance/cache/rate limiting/queue có số đo xác nhận nhu cầu.

- Admin và Storefront cùng ứng dụng Next.js nhưng route groups và layout riêng, quyền vẫn xử lý ở Go.

# 13. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu mẫu

| Test ID | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | SKU tồn khả dụng 1; 2 khách đồng thời đặt mỗi người 1 | Chỉ 1 checkout thành công giữ hàng, available không âm |
| AT-02 | Khách retry POST /orders cùng idempotency key | Không phát sinh 2 đơn/2 reservation |
| AT-03 | Đổi giá sản phẩm sau khi đơn đã tạo | OrderItem giữ snapshot đơn giá cũ |
| AT-04 | Hủy đơn trước xuất kho | Reserved trả đúng 1 lần, on_hand không tăng |
| AT-05 | Xuất hàng từ Packing sang Shipping | on_hand và reserved giảm cùng số lượng, không lặp khi retry |
| AT-06 | Hàng trả về không đạt QC | Không tăng available có thể bán |
| AT-07 | Hàng trả đủ điều kiện bán, đóng hồ sơ hai lần | Chỉ nhập kho một lần |
| AT-08 | Staff Sales gọi API quản lý quyền | 403 và có security log |
| AT-09 | Customer A mở đường dẫn order của B | 403/404, không lộ dữ liệu B |
| AT-10 | AI được hỏi 'áo X size Y giá bao nhiêu' khi không có hàng | Không tự tạo giá hoặc sản phẩm |
| AT-11 | AI nhận prompt yêu cầu xuất báo cáo nội bộ từ tài khoản Guest | Không gọi được tool Admin, không lộ dữ liệu |
| AT-12 | Admin hỏi doanh thu ngày cụ thể | Con số khớp báo cáo SQL, hiện kỳ và định nghĩa |
| AT-13 | Admin hỏi AI xóa tồn kho bằng chat | Tool/DB không thay đổi; AI giải thích không được phép |
| AT-14 | SKU available chạm reorder_point | Tạo một cảnh báo thiếu hàng, không spam bản ghi trùng |
| AT-15 | Thay đổi status đơn không hợp lệ | Bị từ chối, lịch sử trạng thái giữ nguyên |
| AT-16 | API AI gián đoạn | Checkout/admin còn hoạt động; chat hiện fallback |
| AT-17 | Dữ liệu DB mất trên staging | Restore từ backup và kiểm tra toàn vẹn theo checklist |
| AT-18 | Thực hiện truy vấn/chỉnh sửa sai quyền | Bị chặn, event audit và correlation ID xuất hiện |
| AT-19 | Filter dashboard từ ngày đến ngày qua mốc 00:00 VN | Chốt đúng kỳ Asia/Ho_Chi_Minh |
| AT-20 | Dashboard có đơn hoàn tiền | Doanh thu hiển thị theo BR-08/BR-10, số liệu đối soát được |
| AT-21 | Khách COD đặt hàng | Tạo đơn thành công; payment là PendingCollection, không phải Paid |
| AT-22 | Khách thanh toán online thành công, rồi tắt trình duyệt trước redirect | Backend vẫn cập nhật Paid sau webhook/IPN hợp lệ |
| AT-23 | Tấn công gửi webhook giả, sai chữ ký hoặc sai amount | Không cập nhật Paid và ghi security event |
| AT-24 | Webhook hợp lệ gửi lại 3 lần | Payment chỉ ghi nhận một lần, không nhân đôi order/stock/payment event |
| AT-25 | Phiên QR hết hạn nhưng provider gửi giao dịch thành công muộn | Tạo sự kiện đối soát, không mất khoản thanh toán; không tự động giao hàng nếu hết tồn |
| AT-26 | Khách thử thanh toán thất bại rồi thử lại | Tạo PaymentAttempt mới không tạo thêm đơn; không cộng reserved hai lần |
| AT-27 | Hoàn tiền/đổi trả sau thanh toán online | RefundRecord gắn giao dịch nguồn, không vượt tiền đã thanh toán |
| AT-28 | Kiểm thử UX responsive ở Home, Collection, Product, Cart, Checkout | CTA và form dùng tốt trên mobile, ảnh không gây vỡ layout, thông báo lỗi rõ |
| AT-29 | Provider tạm mất kết nối, webhook bị trễ | Payment ở Pending/Unknown và được job tra cứu/đối soát; không đánh dấu Paid giả |
| AT-30 | Nhân viên không có payments.reconcile thử sửa trạng thái giao dịch | Server từ chối, có audit; AI cũng không được ghi thanh toán |

Điều kiện UAT/Golive (cổng kiểm soát): 100% test P0 nghiệp vụ và bảo mật trọng yếu phải pass; không còn bug Critical/High chưa xử lý; restore đã thử thành công; tài khoản/permission/cấu hình thật đã duyệt; catalog đầu kỳ và tồn kho được đối soát với thực tế; đã kiểm tra ngân sách và giới hạn AI; có kế hoạch rollback.

# 14. Backlog và phụ thuộc

| Epic | Các đầu việc chính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| E01 Identity/RBAC | Auth, profile, reset, staff/role permission | Nền tảng |
| E02 Catalog | Categories, variants, SKU, media, public filters | E01 với admin CRUD |
| E03 Inventory | Balances, ledger, receipt, adjustment, atomic reservation | E02 |
| E04 Checkout/Orders | Cart, checkout, statuses, snapshots, expiry job | E01 + E02 + E03 |
| E05 Returns | Return request, QC, restock/refund tracking | E03 + E04 |
| E06 Reporting | Metrics contract, summary, top products | E04 + E05 |
| E07 Customer AI | FAQ, catalog search tools, chat UI, fallback | E02 + E03 |
| E08 Admin AI | Tool registry, report/inventory tools, audit AI | E01 + E03 + E06 |
| E09 Alerts | Threshold engine, dedup, acknowledge | E03 |
| E10 Ops/QA | CI, staging, logging, load, backups, monitoring, security tests | Xuyên suốt |
| E11 Gateway Payments | Provider integration, payment attempts, webhook, signature, idempotency, refund evidence, reconciliation | E03 + E04 |
| E12 Artistic Storefront | Brand design system, Home editorial, Collection/Product, responsive cart/checkout/payment states | E02 + E04 |

Thứ tự xây: Identity/Catalog + Artistic UI → Inventory core → Checkout/Orders + Payment Gateway → Returns/Reporting → AI Chat/AI Admin → Hardening/Pilot. Tích hợp AI có thể bắt đầu song song khi tool contracts ổn định.

# 15. Lộ trình triển khai tham khảo

| Giai đoạn | Thời gian ước tính* | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 0. Discovery/BA | 1–2 tuần | Chốt giả định, BRD/SRS, wireframe, metric dictionary, ERD |
| 1. Core platform | 3–4 tuần | Auth/RBAC, catalog, biến thể, nhập–xuất/ledger, nền tảng UI |
| 2. Commerce workflows | 3–4 tuần | Cart/checkout, COD + online gateway/webhook + reconciliation, lifecycle, expiry, returns, dashboard |
| 3. AI & Alerts | 2–3 tuần | Customer AI, Admin AI read-only, rule-based alerts, eval |
| 4. UAT, pilot, go-live | 2–3 tuần | QA, hardening, backup–restore, vận hành thử, rollback plan |

Ước tính tổng 14–20 tuần với nhóm khoảng 3–5 thành viên có kinh nghiệm phù hợp, làm việc tương đối tập trung. Không phải cam kết tiến độ; còn phụ thuộc chất lượng dữ liệu ban đầu, phê duyệt tài khoản merchant, tích hợp gateway, sản xuất ảnh lookbook/banner và khối lượng giao diện nghệ thuật, thay đổi yêu cầu và thời lượng UAT.

Nhóm tối thiểu: Product Owner/nghiệp vụ (chủ shop), BA/PM, 1–2 backend, 1 frontend, QA kiêm kiểm thử/DevOps (hoặc chia sẻ nhiệm vụ phù hợp). AI integration có thể do backend đảm trách khi phạm vi đơn giản.

# 16. Thước đo thành công và đo lường pilot

| KPI | Công thức/nguồn | Mục tiêu ban đầu (cần chốt baseline) |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác tồn kho | SKU kiểm kê khớp / SKU được kiểm | ≥ 98% ở tập kiểm kê pilot |
| Bán vượt tồn | Số đơn được chấp nhận nhưng không đủ hàng | 0 do lỗi xử lý đồng thời |
| Độ chính xác trả lời AI | Câu đúng nguồn / câu trong bộ đánh giá | ≥ 95% ở bộ chuẩn |
| Tốc độ xử lý câu hỏi | Trung vị thời gian hoàn tất từ lúc hỏi | Đo baseline trước/sau pilot |
| Thời gian lập báo cáo | Thời gian lấy KPI ngày/tuần bằng tay so với qua dashboard/AI | Kỳ vọng giảm ≥ 50% sau đo thử |
| Tỷ lệ fallback chatbot | Phiên không giải quyết được / phiên chat | Theo dõi và cải thiện qua tuần |
| Chi phí AI | Tổng chi phí model / 100 phiên chat | Thiết lập trần ngân sách và cảnh báo |
| Lỗi vận hành | Số lỗi Critical/High theo tuần | 0 bug Critical còn mở khi go-live |
| Tỷ lệ thanh toán online thành công | PaymentAttempts Paid / PaymentAttempts kết thúc hợp lệ | Theo dõi theo provider, phương thức, thiết bị và ngày |
| Chênh lệch thanh toán | Giao dịch provider không khớp order/payment ledger | Không còn chênh lệch chưa xử lý trước go-live |
| UX checkout | Tỷ lệ khách bắt đầu checkout hoàn tất tạo đơn và hoàn tất thanh toán | Đo funnel theo COD/online/mobile |

# 17. Các quyết định nghiệp vụ còn phải xác nhận

- Chỉ bán online hay còn bán trực tiếp tại cửa hàng? Nếu tại cửa hàng, POS và đồng bộ tồn có phải vào MVP không?

- Một kho chính có đúng không? Có cần nhiều địa điểm lưu hàng/nhân viên thuộc chi nhánh?

- Có chấp nhận đặt hàng Guest không, hay bắt buộc đăng ký tài khoản trước checkout?

- Chốt nhà cung cấp cổng thanh toán: ưu tiên payOS/VietQR hoặc provider khác dựa trên hồ sơ merchant, hợp đồng, hạn mức, biểu phí, webhook, refund và hỗ trợ; chốt tài khoản nhận tiền.

- Ai xác nhận thu tiền COD, đối soát với shipper và xử lý COD không thu được?

- Đơn vị giao hàng dự kiến; ai xác nhận vận đơn và cập nhật trạng thái giao?

- Ngưỡng giữ hàng COD (đề xuất 24h), online (đề xuất 15 phút), tình huống thanh toán về muộn/hết hàng và quy trình hoàn tiền.

- Chính sách đổi trả: số ngày, điều kiện, hoàn tiền hay đổi size, xử lý hàng lỗi; hoàn tiền qua provider API hay chuyển khoản thủ công có biên bản.

- Công thức doanh thu chủ shop muốn dùng; có cần giá vốn, lợi nhuận, thuế và phí vận chuyển vào báo cáo không?

- Dữ liệu sản phẩm/số tồn ban đầu nhập từ Excel hay tạo thủ công? Ai xác nhận số lượng đầu kỳ?

- Staff cần những quyền nào cụ thể và ai có quyền điều chỉnh tồn thủ công?

- Chính sách lưu lịch sử chat, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền truy cập AI Admin.

- Mức traffic dự kiến, ngân sách VPS/cloud, ngân sách AI hằng tháng, SLA mong muốn.

- Người duyệt FAQ/chính sách, người chịu trách nhiệm kiểm thử UAT và chủ sở hữu dữ liệu.

# 18. Definition of Done và quản lý thay đổi

Một user story được coi là Done khi: code đã review, API contract rõ, migration hoạt động, xử lý lỗi và phân quyền backend, có unit/integration tests phù hợp, QA/UAT pass, không ghi lộ dữ liệu nhạy cảm, có tài liệu vận hành cập nhật, deploy staging được và được Product Owner chấp nhận.

Kiểm soát phạm vi: Bất cứ yêu cầu mới nào ngoài 16 hạng mục và quy chuẩn kiến trúc/UI đã nêu hoặc làm thay đổi BR-01…BR-22 phải được ghi Change Request, phân tích ảnh hưởng tới database/API/UI/test, ước tính công sức và chốt ưu tiên trước triển khai.

# 19. Tham chiếu và lưu ý tích hợp thanh toán

Chốt thiết kế: MVP Enjoy Life nhận COD hoặc chuyển khoản QR online qua một provider có xác nhận tự động. Trường hợp online: backend tạo payment attempt → provider trả checkout/QR → webhook có chữ ký → backend xác minh mã đơn, số tiền, loại tiền → PaymentStatus=Paid đúng một lần → đơn chờ nhân viên xử lý. Redirect chỉ để hiển thị UI; không được dùng để xác nhận tiền. Cần xử lý webhook trùng/trễ, hết hạn, pending, thất bại và giao dịch đã thanh toán sau khi đơn hết giữ chỗ qua hàng đợi đối soát.

Tham khảo kỹ thuật và an toàn:

- payOS API: https://payos.vn/docs/api/

- payOS Webhook: https://payos.vn/docs/du-lieu-tra-ve/webhook/

- MoMo IPN (phương án mở rộng): https://developers.momo.vn/v3/vi/docs/payment/api/result-handling/notification/

- OWASP ASVS: https://asvs.owasp.org/

- OWASP GenAI/LLM Top 10: https://genai.owasp.org/llm-top-10/

# 20. Định hướng thương hiệu và Art Direction

## 20.1. Concept: ENJOY LIFE / Live in your own rhythm

Định vị giao diện (đề xuất, chưa phải brand guideline chính thức): Editorial Fashion × Modern Lifestyle × Quiet Confidence. Mục tiêu là một cửa hàng thời trang dễ mua nhưng trải nghiệm như tạp chí lookbook: bố cục thông thoáng, hình ảnh có tính kể chuyện, kiểu chữ mạnh, chuyển động có chủ đích.

- Nguyên tắc 70/30: 70% nhận diện/cảm xúc ở homepage, collection, lookbook; 30% giao diện tiện ích chuyển đổi ở product, cart, checkout, account. Không hiểu 70/30 là tỷ lệ diện tích cố định.

- Visual hierarchy: ảnh editorial chủ đạo → headline thương hiệu → collection → sản phẩm có giá rõ → CTA. Người mua phải tìm được SHOP / giỏ hàng trong 1 tương tác từ bất cứ trang public nào.

- Brand voice: chân thành, phóng khoáng, hiện đại; tránh slogan sáo rỗng và tránh hứa hẹn về chất lượng/chính sách chưa có thực.

- Image direction: ảnh lifestyle thời trang đời thường, ánh sáng tự nhiên/cinema, không gian đô thị/cafe/studio tối giản; phối xen lookbook ngang, hình người dọc, crop chi tiết chất liệu. Ảnh phải được phép sử dụng và có quyền thương mại.

## 20.2. Design tokens đề xuất

| Token | Giá trị khởi tạo | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| --color-canvas | #F7F5F0 | Nền giấy/ivory nhẹ |
| --color-surface | #FFFFFF | Card, form, dialog |
| --color-ink | #20201E | Chữ chính, CTA nổi bật |
| --color-muted | #77746E | Chữ phụ và chú giải |
| --color-accent | #9A6B52 | Nhấn editorial vừa phải, không dùng cho text nhỏ thiếu tương phản |
| --color-border | #DDD9D1 | Chia nhóm, input, đường kẻ |
| --font-display | Serif display hỗ trợ tiếng Việt đã kiểm tra | Headline/section, lookbook |
| --font-body | Inter hoặc sans-serif đọc tốt tiếng Việt | Nội dung UI, form, dashboard |
| --radius-ui | 6–12px | Form, button, card; ảnh hero có thể vuông góc |
| --space-base | 8px scale | Spacing nhất quán |
| --container | 1280–1440px | Giới hạn nội dung desktop |

Không chốt font serif cụ thể trước khi kiểm tra đầy đủ dấu tiếng Việt, weight, license, hình thức Việt–Anh. Nếu typography nghệ thuật gây khó đọc, ưu tiên khả năng đọc.

## 20.3. Grid, responsive và motion

- Breakpoints thiết kế (đề xuất): Mobile 360–767px; Tablet 768–1023px; Desktop 1024–1439px; Wide ≥ 1440px. Kiểm thử bắt buộc tại 360, 390, 768, 1024, 1440px và trình duyệt thực.

- Desktop: 12-column grid, 24px gutters, hero gần full-bleed; collection grid 3–4 cột; product detail 55–60% media và 40–45% info (tùy layout).

- Mobile: 4-column design grid, gutter 16px; header 1 hàng; product grid 2 cột nếu đủ chỗ, filters drawer; sticky add-to-cart khi phù hợp; checkout 1 cột.

- Motion: transition 150–300ms cho hover/feedback; reveal 350–600ms với giới hạn; không autoplay video có âm thanh; parallax nhẹ và tắt khi reduced-motion; animation không làm layout shift.

- Accessibility: WCAG 2.2 AA là mục tiêu thiết kế: focus visible, keyboard trap đúng modal, alt ảnh nội dung, error text, target mobile đủ lớn, tương phản đủ, không dựa màu duy nhất.

# 21. Site Map & Detailed Page Blueprint

## 21.1. Danh sách route (MVP)

| Route | Screen | SEO/Cache | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Home — Artistic Landing | SEO index; cache marketing + invalidate CMS | P0 |
| /collections | Tất cả bộ sưu tập | index; public cache | P0 |
| /collections/[slug] | Landing collection + product grid | index; metadata động; revalidate | P0 |
| /shop | Toàn bộ hàng và bộ lọc | index hoặc canonical theo chiến lược lọc | P0 |
| /products/[slug] | Chi tiết sản phẩm | index; schema Product theo dữ liệu hợp lệ | P0 |
| /search | Kết quả tìm kiếm | cân nhắc noindex theo chính sách SEO | P0 |
| /cart | Giỏ hàng | noindex; dữ liệu cá nhân không cache chung | P0 |
| /checkout | Giao hàng + phương thức thanh toán | noindex; no-store | P0 |
| /payment/[orderId] | QR/redirect/poll trạng thái | noindex; no-store; xác thực ownership | P0 |
| /payment/result | Success/Failed/Pending view | noindex; server confirm | P0 |
| /login, /register, /forgot-password | Auth | noindex; protected flows | P0 |
| /account, /account/orders | Hồ sơ & lịch sử đơn | noindex; RBAC, no-store | P0 |
| /account/orders/[id] | Đơn và đổi trả | noindex; owner-only | P0 |
| /about, /policies/[slug], /contact | Brand & policy | index có kiểm duyệt | P0 |
| /admin/** | Quản trị nội bộ | noindex; RBAC; no-store | P0 |

## 21.2. Trang chủ — Editorial Landing

Bố cục theo thứ tự đề xuất (MVP):

- Announcement bar: thông điệp vận chuyển/khuyến mãi chỉ khi có dữ liệu được duyệt; không hiển thị lời hứa sai.

- Transparent/sticky nav: logo ENJOY LIFE, SHOP, COLLECTIONS, STORY; search, account, cart; chat icon vừa phải.

- Hero campaign: ảnh editorial full-bleed (desktop) / crop dọc (mobile), headline tối đa hai dòng, một CTA Khám phá bộ sưu tập, overlay bảo đảm độ tương phản.

- Brand manifesto: đoạn giới thiệu 2–4 câu, typography display + khoảng trắng; một link xem câu chuyện thương hiệu.

- Curated Collections: 2–3 khối ảnh bất đối xứng hoặc masonry có kiểm soát; CTA rõ tới collection.

- Best Sellers: 4–8 sản phẩm từ backend, giá/biến thể public/CTA; fallback khi chưa có dữ liệu.

- Editorial Lookbook: gallery grid ảnh lifestyle và chú thích collection được cấu hình từ CMS-lite.

- New Arrivals: dữ liệu từ backend; không hiển thị hàng unpublished/hết bán theo quy tắc.

- AI Stylist Feature: CTA mở chatbot với gợi ý câu hỏi; AI không chiếm toàn màn hình.

- Trust & Policies: COD, QR bank, ship, đổi trả theo chính sách thật; link tới chính sách.

- Footer: links, thông tin cửa hàng/điều khoản, social khi có, không tự tạo newsletter nếu chưa có workflow.

CMS-lite Admin: upload/thay hero image desktop/mobile, heading/CTA/route, collections feature, lookbook order, section publish/unpublish, seo metadata, brand story. Draft → Preview → Publish là mong muốn; MVP tối thiểu có CRUD + publish flag + audit, staging preview nếu đủ công sức.

Wireframe text-first:

DESKTOP
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ENJOY LIFE        SHOP   COLLECTIONS   STORY   ◯  ♙  ▣ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│          CINEMATIC LIFESTYLE HERO PHOTO                  │
│     ENJOY YOUR LIFE                                      │
│     [EXPLORE COLLECTION]                                 │
│                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│   LARGE EDITORIAL TEXT  |  BRAND STORY                  │
├────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ COLLECTION PHOTO           │ COLLECTION / TEXT CTA      │
├────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ BEST SELLERS       PRODUCT  PRODUCT  PRODUCT  PRODUCT    │
├─────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ LOOKBOOK VISUAL             │ LIFESTYLE COPY + AI CTA   │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┘

## 21.3. Collection, Search & Product detail

Collection: hero có ảnh campaign; breadcrumb; tiêu đề lớn; giới thiệu ngắn; count; bộ lọc size/màu/giá/sort; cards 2 cột mobile, 3–4 cột desktop; quick-add chỉ khi lựa chọn biến thể đủ rõ; có trạng thái 0 results, loading và filter reset. Filters đồng bộ URL query để share/back/forward hoạt động; không làm phát sinh hàng loạt URL SEO trùng.

Product Detail (PDP): gallery media lớn + thumbnail; tên, giá, badge nếu có, lựa chọn màu/size dạng button có nhãn, bảng size, availability, số lượng, CTA Add to Cart, shipping/returns disclosure, mô tả/chất liệu, sản phẩm liên quan, AI hỏi về sản phẩm này. Variant ID duy nhất dùng để cập nhật giá/tồn; hết hàng thì disable Add to Cart và giải thích rõ. Gallery hỗ trợ swipe, zoom tùy năng lực, alt và keyboard. Không che CTA trên mobile.

Search: từ khóa, gợi ý theo danh mục, không tìm thấy, loading skeleton và defensive rate limit; ranking từ data/catalog; có thể dùng Postgres trigram; khách luôn kiểm tra giá/tồn thực trên PDP.

## 21.4. Cart, Checkout & Payment states

Cart: item image/name/color/size/unit price/qty, remove, subtotal, chính sách phí ship dự kiến, CTA checkout; thao tác qty phải kiểm tra hàng; optimistic UI phải rollback rõ khi lỗi. Nếu Guest cart, quyết định lưu session/local cart; giá không lấy từ client khi tạo order.

Checkout: từng cụm dễ quét: contact → shipping address → delivery fee → order summary → payment method COD/Chuyển khoản QR → xác nhận. Không bắt đăng ký tài khoản nếu Guest Checkout được bật. Có validation tên/sđt/địa chỉ, điều khoản, loading/duplicate-submit prevention. Nhân viên có thể chỉnh shipping rates ở admin theo chính sách, tuyệt đối không tin tổng tiền client.

Payment waiting: render QR hoặc hosted checkout do provider cấp; hiển thị mã đơn và thời hạn; trạng thái Pending; UI poll trạng thái backend có backoff, có refresh và hướng dẫn khi timeout. Không báo Paid khi chỉ nhận redirect. Khi nhận xác nhận server: success screen, thông tin đơn và CTA theo dõi đơn. Trạng thái failure/expired/unknown có copy giải thích riêng và lối quay lại retry theo điều kiện đơn/reservation; nếu payment đến muộn thì hỗ trợ đối soát.

## 21.5. Account và Admin

Account: responsive rõ ràng, ưu tiên tác vụ xem đơn/địa chỉ. Timeline trạng thái đơn và trạng thái thanh toán tách biệt; thông tin giao nhận, yêu cầu đổi trả; customer chỉ xem own orders.

Admin dashboard: dùng cùng token màu/font nhưng layout có sidebar, KPI cards, bảng dữ liệu, filter, bulk actions có kiểm soát, trạng thái empty/error, xem mobile ở mức phù hợp; bảng chứa SKU và giao dịch ưu tiên desktop/tablet. Hành động nguy hiểm xác nhận + audit. Admin AI có giao diện chat/quick prompts song hành dữ liệu nguồn; hiển thị kỳ báo cáo và ngữ cảnh của kết quả.

# 22. Frontend component architecture và tương tác

| Nhóm | Component/feature | Quy ước |
| --- | --- | --- |
| Foundation | Button, Input, Select, Dialog, Drawer, Badge, Skeleton, Toast, Tabs | Keyboard & focus hợp lệ; token thống nhất |
| Brand | EditorialHeading, SectionHeader, CampaignHero, LookbookGrid, ManifestoBlock | Tính nghệ thuật tập trung ở section marketing |
| Commerce | ProductCard, ProductGallery, VariantPicker, SizeGuide, Price, Availability, AddToCart | Mọi giá, tồn gắn variant_id từ API |
| Checkout | CartDrawer, OrderSummary, PaymentMethodSelector, PaymentStatusPanel | Không phụ thuộc session client để xác nhận Paid |
| Account | OrderTimeline, ReturnRequestForm, AddressForm | RBAC/ownership được Go xác minh |
| AI | AIChatLauncher, MessageBubble, SuggestionCard, ToolResultCard | Không tạo sản phẩm giả; chatbot không che checkout |
| Admin | DataTable, ProductEditor, InventoryGrid, AlertList, PaymentReconciliation, KPIChart | Có quyền, filter, audit và bulk safety |

State strategy: Server Components cho nội dung public/SEO; Client Components cho chọn biến thể, giỏ, checkout input, interactive filters, payment status polling, chat. Khuyến nghị TanStack Query cho server state phía client nơi thực sự cần; Zustand hoặc Context tối giản cho UI/cart local state, không làm nguồn thật của order/payment/stock. React Hook Form + Zod cho validation form và typed DTO; server Go luôn validate lại.

Loading matrix: Skeleton homepage/card/PDP; disable CTA khi mutation; alert inline cho form; toast cho success; error boundary cho component; fail-safe fallback cho AI; notFound() cho slug không tồn tại. Không dùng giant loading spinner cho toàn trang khi chỉ một phần data đang tải.

# 23. SEO, performance, accessibility và đo lường

## 23.1. SEO

- Dùng Next Metadata API (generateMetadata) cho Home/Collection/Product/Brand/Policies; canonical, Open Graph, Twitter image nếu có; sitemap.xml, robots.txt.

- Product schema JSON-LD chỉ hiển thị trường có thật, giá VND và availability đồng bộ; kiểm tra kết quả structured data; không dùng fake reviews.

- Các route cart/checkout/account/admin/search query riêng tư không index; 301 hoặc canonical cho URL cũ/thay slug; chú ý pagination, faceted navigation tránh duplicate content.

- HTML render sẵn title/description/nội dung sản phẩm cơ bản; không phụ thuộc hoàn toàn client fetching để máy tìm kiếm hiểu trang.

## 23.2. Performance budgets đề xuất

| Chỉ số | Ngưỡng khuyến nghị để đánh giá pilot | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| LCP | ≤ 2.5 s tại p75 dữ liệu thực | Ảnh hero phải ưu tiên đúng kỹ thuật và được tối ưu |
| INP | ≤ 200 ms tại p75 | Chuyển tương tác cần nhẹ, giới hạn script động |
| CLS | ≤ 0.1 tại p75 | Khai báo kích thước ảnh; font ổn định; không chèn banner muộn |
| Lighthouse SEO/Accessibility | Mục tiêu ≥ 90 trên trang mẫu | Lighthouse là kiểm tra phòng lab, không thay số liệu người dùng thật |
| Checkout critical path | Không lỗi JS, không dead-end hoặc blocked CTA | Test mobile mạng chậm và không cache |

Đây là tiêu chí chấp nhận đề xuất, không phải kết quả đã đạt. Theo dõi RUM trong pilot rồi điều chỉnh theo điều kiện thật.

## 23.3. Event analytics đề xuất

view_home, view_collection, search, view_item, select_variant, add_to_cart, begin_checkout, select_payment_method, payment_started, payment_confirmed, payment_failed, purchase, ai_chat_open, ai_product_click, return_requested. Event purchase phải phát một lần sau xác nhận đơn/tiền theo quy ước analytics, không duplicate khi khách refresh trang kết quả; không gửi PII vào analytics theo mặc định.

# 24. UI Acceptance Criteria và QA

| ID | Scenario | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| UI-AT-01 | Mở Home tại 1440/390px | Hero, headline, CTA, sections hiển thị không crop sai chủ thể, không overflow |
| UI-AT-02 | Điều hướng Shop → Collection → PDP | Breadcrumb/back hoạt động, metadata đúng, CTA hợp lý |
| UI-AT-03 | PDP đổi màu/size | Giá, ảnh/availability/CTA theo variant; không dùng tồn SKU khác |
| UI-AT-04 | Add-to-cart SKU hết hàng | Bị chặn, giải thích rõ, không tạo phantom cart item |
| UI-AT-05 | Filter trên mobile | Drawer thao tác được, keyboard/focus đúng, reset có tác dụng |
| UI-AT-06 | Checkout thiếu/invalid sđt, địa chỉ | Validation rõ, focus đúng, không tạo đơn thất bại âm thầm |
| UI-AT-07 | Double click Place order | Chỉ tạo 1 order và 1 reservation hợp lệ |
| UI-AT-08 | QR thanh toán thành công rồi đóng tab | Backend vẫn ghi Paid từ webhook; mở lại trang thấy trạng thái chính xác |
| UI-AT-09 | QR hết hạn / pending unknown | Không hiển thị thành công giả; hiển thị retry/reconcile guidance |
| UI-AT-10 | Guest/customer xem link order người khác | Go trả 403/404 phù hợp; không lộ thông tin dù biết ID |
| UI-AT-11 | AI tư vấn sản phẩm không tồn tại | Có fallback không bịa sản phẩm, các link chỉ trỏ tới sản phẩm thật |
| UI-AT-12 | AI Admin từ account Staff thiếu quyền | 403 ở backend, không lộ báo cáo hoặc tool result |
| UI-AT-13 | Tắt motion, dùng keyboard, screen reader cơ bản | Có focus, labels, reduced motion, không bị kẹt modal |
| UI-AT-14 | Media unavailable | Placeholder/alt/fallback; không gây layout shift nghiêm trọng |
| UI-AT-15 | Production deploy restart | Proxy/frontend/API/DB healthcheck tốt; restore/rollback đã diễn tập |
| UI-AT-16 | Admin sửa hero/collection | Public page cập nhật theo cơ chế invalidation, không lộ bản nháp |

Test tooling khuyến nghị: Vitest/Testing Library cho component, Playwright cho e2e Next.js, Go testing + httptest + integration tests với PostgreSQL test container, contract tests cho OpenAPI và payment mock webhooks. CI chạy kiểm tra lint/type, build, test, migration up/down test, a11y smoke, dependency checks.

# 25. Roadmap riêng cho UI/UX và thứ tự hiện thực

| Sprint | Deliverables giao diện | Phụ thuộc / Gate |
| --- | --- | --- |
| UX0 — Brand foundation | 2–3 moodboards, logo sử dụng, palette, typography, mood photography, content style | Chủ thương hiệu duyệt, ảnh có bản quyền |
| UX1 — Design system + Home | Wireframe mobile/desktop, design tokens, Home high-fidelity, responsive hero, page shell | Gate G1: duyệt art direction & homepage |
| UX2 — Collection & PDP | Listing/filter/search, product card, variant selector, size guide, availability, SEO metadata | Gate G2: API catalog/variant contract ổn định |
| UX3 — Cart, Checkout & Payment | Cart, guest/account, shipping, COD/QR, waiting/fail/pending/success UI | Gate G3: payment mock và business rules ổn định |
| UX4 — Account + Admin | Orders, returns, dashboard, products, inventory, payments, AI UI | Gate G4: RBAC và order state machine |
| UX5 — Polishing/UAT | Responsive, performance, accessibility, e2e, SEO, QA, đo analytics | Gate G5: go-live checklist & staging signoff |

Quy tắc bắt đầu code: không chờ hoàn thành mọi Figma để bắt đầu backend, nhưng frontend nên có token + 5 màn hình cốt lõi được duyệt trước khi nhân rộng: Home, Collection, PDP, Cart/Checkout, Admin Dashboard. Số tuần có thể chạy song song với roadmap Mục 15; không cộng máy móc thành hai lịch nối tiếp.

# 26. API/UI contracts và những quyết định implementation

| Domain | Go API source | Next.js consumer | Freshness / safety |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalog | GET products, collections, product by slug | Server Components & filters | public cache tag/invalidation; published only |
| Availability | GET variants/availability | PDP/Cart | no-store hoặc TTL rất ngắn; server recheck khi order |
| Cart | cart endpoints / session merge | interactive client features | không tin giá client |
| Checkout | POST orders + address & method | checkout form | idempotency key, transaction, stock lock |
| Payment | POST attempts; GET payment status | QR waiting / status | webhook authoritative; poll no-store |
| Account | GET own orders/profile | account SSR/BFF | auth server-side, no-store |
| Admin | CRUD/report/inventory | admin layout + data tables | RBAC server-side; audit |
| AI | POST chat; tool-registry read-only | customer/admin chat | rate limiting, PII redaction, separate scopes |
| CMS-lite | GET homepage public, admin content CRUD | landing/brand blocks | draft/publish + cache invalidation |

Error states: OUT_OF_STOCK, PRICE_CHANGED, PAYMENT_PENDING, PAYMENT_FAILED, PAYMENT_EXPIRED, PAYMENT_RECONCILIATION_REQUIRED, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, VALIDATION_ERROR, RATE_LIMITED; mỗi code phải có UX copy tiếng Việt tương ứng. Không hiển thị stack trace cho khách.

Decisions/ADRs cần lưu trong repo: ADR-001 Modular Monolith Go; ADR-002 Next SSR/BFF boundary; ADR-003 Session/Cookie/CSRF; ADR-004 Order & reservation atomicity; ADR-005 Payment webhook/idempotency; ADR-006 Catalog caching; ADR-007 Image storage/optimization; ADR-008 CMS-lite and content publishing.

# 27. Open decisions cần duyệt trước UI implementation

| Độ ưu tiên | Câu hỏi | Mặc định nếu chưa quyết |
| --- | --- | --- |
| Blocker | Logo chính thức, slogan, ảnh lookbook, màu thương hiệu? | Dùng token/moodboard đề xuất, assets tạm có giấy phép, không coi bản demo là logo chính thức |
| Blocker | Ai duyệt homepage art direction và ảnh campaign? | Product Owner/chủ Enjoy Life duyệt G1 |
| Blocker | Guest checkout có được phép? | Đề xuất cho phép guest, cung cấp tra cứu đơn bằng xác thực OTP/link nếu sau này cần |
| Blocker | Payment provider live, tài khoản merchant, phí? | COD + sandbox payOS QR; không go-live payment nếu chưa được duyệt |
| Blocker | Thu tiền COD và cập nhật vận đơn do ai? | Nhân viên thao tác + log + đối soát thủ công |
| High | Phí ship, thời gian giữ COD/QR, khu vực ship? | Chính sách cấu hình; số mặc định trong tài liệu là proposal, phải duyệt |
| High | Quy tắc quyền admin, nhân viên kho, sales? | RBAC mặc định deny; mapping quyền theo workflow |
| High | Refund/return window? | Chưa tự công bố nếu chủ shop chưa duyệt |
| Medium | Ưu tiên một hay hai ngôn ngữ? | Tiếng Việt trước, kiến trúc i18n mở rộng sau |
| Medium | Hình ảnh có mobile crop riêng? | Cho CMS lưu cặp desktop/mobile để tối ưu hero |
| Medium | Traffic và hạ tầng production? | Đo pilot, chọn VPS có headroom, không cam kết tải khi chưa benchmark |

# 28. Tài liệu tham chiếu kiến trúc

- Next.js 16.4 News: https://nextjs.org/blog (ngày 06/10/2026)

- Next.js App Router: https://nextjs.org/docs/app/getting-started

- Next.js self-hosting: https://nextjs.org/docs/app/guides/self-hosting

- Next.js metadata: https://nextjs.org/docs/app/getting-started/metadata-and-og-images

- Go release policy: https://go.dev/doc/devel/release

- PostgreSQL 18 docs: https://www.postgresql.org/docs/18/

- Docker Compose production: https://docs.docker.com/compose/how-tos/production/

- Docker Compose secrets: https://docs.docker.com/compose/how-tos/use-secrets/

- payOS API/webhook: https://payos.vn/docs/api/ ; https://payos.vn/docs/du-lieu-tra-ve/webhook/

- OWASP ASVS: https://asvs.owasp.org/

- Web Vitals: https://web.dev/articles/vitals

Bản hợp nhất v1.3 kế thừa nội dung BRD/SRS v1.2 và UI/UX Blueprint v1.2; các yêu cầu còn mở cần được phê duyệt trước triển khai production.

# 29. Sổ quyết định cần duyệt (Decision Register)

Bảng này phân biệt cam kết hiện tại và các chi tiết cần Product Owner/đội kỹ thuật xác nhận. Không triển khai mặc định các mục “Chờ duyệt” như thể đã thống nhất.

| ID | Chủ đề | Trạng thái | Người duyệt / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | Enjoy Life, bán qua website, ship tới khách | Đã chốt | Product Owner |
| DEC-02 | COD và cổng thanh toán online tự động thuộc MVP | Đã chốt | Product Owner |
| DEC-03 | Next.js / Golang / PostgreSQL / Docker | Đã chốt | Nhóm kỹ thuật |
| DEC-04 | Artistic Editorial xuyên suốt storefront | Đã chốt định hướng | Cần duyệt brand kit, thiết kế thực |
| DEC-05 | Cổng payOS / VietQR và phương thức thực tế | Đề xuất | Merchant contract, phí, điều kiện |
| DEC-06 | Một kho chính, không POS, không API hãng ship | Giả định MVP | Chủ cửa hàng xác nhận |
| DEC-07 | Khách bắt buộc đăng ký tài khoản hay cho guest checkout | Chờ duyệt | Ảnh hưởng checkout và order lookup |
| DEC-08 | Phí ship, phạm vi giao, thu hộ, thời gian giao | Chờ duyệt | Công bố trước khi thanh toán |
| DEC-09 | Thời hạn giữ hàng COD/online và đơn hết hạn | Chờ duyệt | 24 giờ / 15 phút chỉ là giá trị đề xuất |
| DEC-10 | Đổi/trả, thời hạn, phí, hoàn tiền, bằng chứng | Chờ duyệt | Cần văn bản chính sách |
| DEC-11 | Quy ước giá vốn, thuế, doanh thu, phí giao | Chờ duyệt | Số dashboard không thay báo cáo kế toán |
| DEC-12 | Ảnh, font, palette, tone, slogan, nội dung brand | Chờ duyệt | Không xuất bản asset không có quyền sử dụng |
| DEC-13 | Mục tiêu tải, SLA, RPO/RTO và ngân sách AI | Chờ duyệt | Đo bằng pilot và cấu hình server |
| DEC-14 | Kênh thông báo email/SMS/Zalo và đơn vị vận chuyển | Chờ duyệt | MVP có thể bắt đầu bằng giao diện nội bộ |

# 30. Sổ rủi ro và phương án kiểm soát

| Rủi ro | Tác động | Kiểm soát trong MVP |
| --- | --- | --- |
| Bán vượt tồn khi đặt đồng thời | Mất hàng, phải hủy đơn | DB transaction + row lock/conditional update + AT-01 concurrency test. |
| Webhook trùng, giả hoặc đến muộn | Đơn sai Paid/hoàn tiền | Xác thực chữ ký, idempotency, reconciliation, cảnh báo chênh lệch. |
| Đơn hết hạn nhưng khách chuyển khoản thành công | Mất tiền/không còn hàng | Kiểm tra provider trước release, manual exception queue, quy trình hoàn. |
| AI bịa giá, tồn hoặc doanh thu | Mất uy tín, sai quyết định | Tool-only numerical values, schema validation, bộ đánh giá AI, fallback. |
| Lộ thông tin khách / số liệu nội bộ | Rủi ro bảo mật và pháp lý | Least privilege, RBAC server-side, bảo vệ secrets, audit, hạn chế PII. |
| Homepage nặng do ảnh/video/animation | Bounce rate, Core Web Vitals kém | Next/Image, srcset, budget, lazy load, reduced motion. |
| Không restore được DB | Gián đoạn kinh doanh | Backup offsite, restore drill, quy trình trách nhiệm và checklist. |
| Phụ thuộc gateway/LLM provider | Mất tính năng hoặc tăng chi phí | Timeout/retry an toàn, circuit breaker/fallback, tracking cost. |
| Thiếu ảnh/nội dung hoặc chưa được cấp quyền | Trễ ra mắt/vi phạm bản quyền | Asset inventory, quyền sử dụng, trang thay thế có phê duyệt. |

# 31. Checklist nghiệm thu trước go-live

Chỉ mở thanh toán live khi tất cả các hạng mục bắt buộc đã được kiểm tra và lưu bằng chứng kiểm thử.

## Nội dung và trải nghiệm

☐  Logo/brand kit, ảnh hero, lookbook, giá, size guide và chính sách đã được duyệt.

☐  Luồng mobile: home → sản phẩm → cart → checkout → COD/QR hoạt động, không có lỗi accessibility nghiêm trọng.

☐  Metadata SEO, sitemap, canonical, OG, noindex của checkout/admin đã được kiểm tra.

## Nghiệp vụ & dữ liệu

☐  Tạo SKU, nhập kho, kiểm kê, reservation, xuất, hủy, trả hàng, tồn khả dụng kiểm thử đồng thời.

☐  Dashboard đúng định nghĩa số liệu; khách không xem đơn người khác; phân quyền nhân viên đúng.

☐  Có dữ liệu sản phẩm thật đủ để chat tư vấn và search trả về kết quả hữu ích.

## Thanh toán & AI

☐  Merchant production đã phê duyệt; key live khác sandbox; webhook URL HTTPS được xác nhận.

☐  Thanh toán thành công, sai chữ ký, trùng webhook, callback muộn, hết hạn, retry, refund đối soát đều test.

☐  AI Customer/Admin được đánh giá số liệu chính xác và kiểm quyền; có giới hạn request, token và fallback.

## Vận hành

☐  CI chạy xanh; backup tự động và restore thử thành công; có runbook sự cố.

☐  Alerts cho API, DB, webhook, job, tốc độ lỗi và chi phí AI; có người chịu trách nhiệm khi sự cố.

☐  Domain, TLS, cấu hình DNS, HTTPS, robots, rate limiting, chính sách privacy và điều khoản bán hàng sẵn sàng.

# 32. Bảng thuật ngữ và chú thích

| Thuật ngữ | Giải thích sử dụng trong hồ sơ |
| --- | --- |
| BRD | Business Requirements Document — tài liệu yêu cầu nghiệp vụ. |
| SRS | Software Requirements Specification — tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống. |
| MVP | Minimum Viable Product — phiên bản tối thiểu đủ thử nghiệm vận hành. |
| SKU | Stock Keeping Unit — mã duy nhất cho từng biến thể size/màu. |
| Reserved / Available | Số hàng giữ cho đơn / tồn kho có thể bán. |
| COD | Cash on Delivery — thu tiền khi giao hàng. |
| PaymentAttempt | Lần tạo/yêu cầu giao dịch với nhà cung cấp thanh toán. |
| Webhook / IPN | Thông báo từ máy chủ nhà cung cấp tới backend để cập nhật giao dịch. |
| Idempotency | Gửi lại cùng yêu cầu không làm thay đổi dữ liệu lặp lần thứ hai. |
| Reconciliation | Đối soát nguồn tiền và trạng thái thanh toán với dữ liệu provider. |
| SSR / RSC | Server Side Rendering / React Server Components của Next.js. |
| RAG / Tool Calling | Tra cứu kiến thức có dẫn nguồn / AI gọi các hàm được cho phép. |
| BFF | Backend for Frontend — lớp trung gian phục vụ frontend, không thay nghiệp vụ Go. |
| RPO / RTO | Mức mất dữ liệu tối đa cho phép / thời gian khôi phục tối đa mục tiêu. |
| DoD | Definition of Done — tiêu chí hoàn thành công việc. |

Phụ lục lưu ý: Tài liệu này là baseline triển khai kỹ thuật. Chủ cửa hàng phải duyệt các giá trị kinh doanh mở; các yêu cầu pháp lý, kế toán, an toàn dữ liệu và điều khoản nhà cung cấp phải được đối chiếu với chuyên gia/đơn vị cung ứng tương ứng.